Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 16 мая 2016 г. N 5/42062

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 апреля 2016 г. N 326

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ И БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА" НА 2016 - 2020 ГОДЫ

(в ред. постановлений Совмина от 12.01.2017 [N 22](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134ACA99027E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C60CP2i5P),

от 25.08.2017 [N 650](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C408P2i8P))

В целях обеспечения комфортных условий проживания и благоприятной среды обитания Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Государственную [программу](#P54) "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016 - 2020 годы (далее - Государственная программа).

2. Определить:

ответственными заказчиками Государственной [программы](#P54) Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство энергетики, Министерство антимонопольного регулирования и торговли;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134ACA99027E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C60DP2iCP) Совмина от 12.01.2017 N 22)

заказчиками Государственной [программы](#P54) Министерство архитектуры и строительства, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство энергетики, Государственный комитет по имуществу, Белорусский республиканский союз потребительских обществ, облисполкомы, Минский горисполком.

(в ред. постановлений Совмина от 12.01.2017 [N 22](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134ACA99027E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C60DP2iCP), от 25.08.2017 [N 650](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C408P2i9P))

3. Заказчики Государственной [программы](#P54) в пределах своей компетенции:

3.1. осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на ее реализацию;

3.2. координируют деятельность исполнителей мероприятий Государственной [программы](#P54);

3.3. представляют ответственным заказчикам годовой (итоговый) отчет о реализации Государственной [программы](#P54) в порядке, установленном законодательством:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C408P2iBP) Совмина от 25.08.2017 N 650)

по подпрограммам "[Обеспечение качества](#P178) и доступности услуг", "[Модернизация и повышение](#P221) эффективности теплоснабжения", ["Ремонт жилищного фонда"](#P258), ["Безопасный лифт"](#P283), ["Чистая вода"](#P297), "[Обращение с коммунальными отходами](#P309) и использование вторичных материальных ресурсов" - Министерству жилищно-коммунального хозяйства;

по [подпрограмме](#P388) "Качество и доступность бытовых услуг" - Министерству антимонопольного регулирования и торговли;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134ACA99027E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C60DP2iCP) Совмина от 12.01.2017 N 22)

3.4. осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством.

(пп. 3.4 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C408P2i4P) Совмина от 25.08.2017 N 650)

4. Ответственные заказчики Государственной [программы](#P54):

4.1. в пределах своей компетенции координируют деятельность заказчиков в ходе выполнения Государственной [программы](#P54);

4.2. представляют годовой (итоговый) отчет о реализации Государственной [программы](#P54) в следующем порядке:

Министерство энергетики (по [подпрограмме](#P358) "Развитие электроэнергетики и газификации села") и Министерство антимонопольного регулирования и торговли (по [подпрограмме](#P388) "Качество и доступность бытовых услуг") - Министерству жилищно-коммунального хозяйства;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства - в порядке, установленном законодательством.

(пп. 4.2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C409P2iCP) Совмина от 25.08.2017 N 650)

5. Рекомендовать облисполкомам, Минскому горисполкому исключить передачу объектов бытового обслуживания на баланс организаций, входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

6. Министерству финансов при разработке проектов республиканского бюджета на очередной финансовый год в установленном порядке предусматривать средства на финансирование мероприятий Государственной [программы](#P54).

7. Исключен.

(п. 7 исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C409P2i8P) Совмина от 25.08.2017 N 650)

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Премьер-министр Республики Беларусь | А.Кобяков |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

21.04.2016 N 326

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ И БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА" НА 2016 - 2020 ГОДЫ

(в ред. постановлений Совмина от 12.01.2017 [N 22](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134ACA99027E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C60DP2iEP),

от 25.08.2017 [N 650](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C409P2i9P))

**ГЛАВА 1**

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Государственная программа "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016 - 2020 годы (далее - Государственная программа) разработана с учетом приоритета социально-экономического развития Республики Беларусь до 2020 года по обеспечению эффективной занятости и развитию человеческого потенциала и направлена на дальнейшее развитие жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) и сферы бытового обслуживания, а также на повышение доступности энерго- и газоснабжения в сельской местности.

Разработка Государственной программы обусловлена необходимостью решения проблемных вопросов, принятия комплексных и системных мер в сферах ЖКХ, бытового обслуживания населения и энергоснабжения.

**ГЛАВА 2**

**ЦЕЛЬ И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

Цель Государственной программы - обеспечение комфортных условий проживания и благоприятной среды обитания, в первую очередь за счет повышения эффективности и надежности функционирования объектов ЖКХ с одновременным снижением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ).

Государственная программа включает 8 подпрограмм:

[подпрограмма 1](#P178) "Обеспечение качества и доступности услуг";

[подпрограмма 2](#P221) "Модернизация и повышение эффективности теплоснабжения";

[подпрограмма 3](#P258) "Ремонт жилищного фонда";

[подпрограмма 4](#P283) "Безопасный лифт";

[подпрограмма 5](#P297) "Чистая вода";

[подпрограмма 6](#P309) "Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов";

[подпрограмма 7](#P358) "Развитие электроэнергетики и газификации села";

[подпрограмма 8](#P388) "Качество и доступность бытовых услуг".

Заказчики [подпрограмм 1](#P178) - [5](#P297) - облисполкомы, Минский горисполком.

Заказчики [подпрограммы 6](#P309) - Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Государственный комитет по имуществу, Министерство архитектуры и строительства, Белорусский республиканский союз потребительских обществ, облисполкомы и Минский горисполком.

(в ред. постановлений Совмина от 12.01.2017 [N 22](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134ACA99027E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C60DP2iEP), от 25.08.2017 [N 650](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C409P2iAP))

Заказчик [подпрограммы 7](#P358) - Министерство энергетики.

Заказчики [подпрограммы 8](#P388) - облисполкомы.

В результате достижения цели Государственной программы и реализации задач ее подпрограмм будут выполнены сводный целевой и целевые показатели Государственной программы согласно [приложению 1](#P448).

**ГЛАВА 3**

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C409P2iBP) Совмина от 25.08.2017 N 650)

Финансирование мероприятий Государственной программы согласно [приложению 2](#P1779) планируется производить в установленном порядке за счет средств республиканского и местных бюджетов, кредитных ресурсов, собственных средств организаций и иных источников, не запрещенных законодательством.

На реализацию Государственной программы в 2016 - 2020 годах запланированы средства в размере 9966,3 млн. рублей, в том числе:

средства республиканского бюджета - 384,3 млн. рублей;

средства местных бюджетов - 7520,1 млн. рублей;

собственные средства организаций - 182,2 млн. рублей;

средства государственного учреждения "Оператор вторичных материальных ресурсов" - 57 млн. рублей;

платежи населения - 943,4 млн. рублей;

кредитные ресурсы - 439,3 млн. рублей;

иностранные инвестиции - 10,8 млн. рублей;

иные источники - 429,2 млн. рублей.

Объемы финансирования подпрограмм следующие:

[подпрограмма 1](#P178) - 4526 млн. рублей;

[подпрограмма 2](#P221) - 628,7 млн. рублей;

[подпрограмма 3](#P258) - 3407,7 млн. рублей;

[подпрограмма 4](#P283) - 551,1 млн. рублей;

[подпрограмма 5](#P297) - 354,5 млн. рублей;

[подпрограмма 6](#P309) - 264,3 млн. рублей;

[подпрограмма 7](#P358) - 200 млн. рублей;

[подпрограмма 8](#P388) - 34 млн. рублей.

Объемы и источники финансирования Государственной программы подлежат ежегодному уточнению.

**ГЛАВА 4**

**АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РИСКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

На достижение цели Государственной программы и выполнение задач ее подпрограмм могут оказать влияние следующие риски:

макроэкономические риски, влияющие на стоимость всех видов ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы, а также на снижение покупательской способности населения;

финансовые риски, вызванные недостаточностью и (или) несвоевременностью финансирования;

организационные риски, связанные с неэффективным управлением финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами, необходимыми для реализации Государственной программы;

правовые риски, связанные с изменением законодательства.

В целях управления этими рисками и минимизации их влияния на эффективность Государственной программы предусматривается осуществление следующих мер:

своевременная корректировка мероприятий Государственной программы с учетом изменений параметров социально-экономического развития страны;

ежегодное уточнение объемов и источников финансирования мероприятий Государственной программы с определением его приоритетов, а также проработка альтернативных вариантов финансирования;

своевременное планирование и мониторинг выполнения мероприятий Государственной программы, а также реагирование на недостатки и нарушения, выявленные в ходе реализации мероприятий Государственной программы, в том числе в отношении управления, контроля и кадрового обеспечения;

привлечение заинтересованных, в том числе представителей негосударственных структур, к разработке и обсуждению проектов нормативных правовых актов, предусматривающих совершенствование законодательства.

**ГЛАВА 5**

**МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

Оценка эффективности Государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе определяется эффективность реализации подпрограмм, в том числе решения задач и расходования средств для их достижения.

Для оценки степени решения задач подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя подпрограмм в соответствии с [приложением 1](#P448) к Государственной программе.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значения, по формуле

СДцп = ЦПф / ЦПп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле

СДцп = ЦПп / ЦПф,

где СДцп - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего выполнение задач подпрограммы;

ЦПф - значение целевого показателя, характеризующего выполнение задач подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЦПп - плановое значение целевого показателя, характеризующего выполнение задач подпрограммы.

Степень решения задач подпрограмм рассчитывается по формуле



где СРпп - степень решения задач подпрограммы;

СДпп - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего выполнение задач подпрограммы;

N - количество целевых показателей, характеризующих выполнение задач подпрограммы.

Если значение СРпп больше 1, то при расчете степени решения задач подпрограммы оно принимается равным 1.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается по формуле

ЭРпп = СРпп х Фппп /Фппф,

где ЭРпп - эффективность реализации подпрограммы;

СРпп - степень решения задач подпрограммы;

Фппф - объем фактически освоенных средств в целях реализации подпрограммы в отчетном году;

Фппп - объем запланированных средств на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Эффективность реализации подпрограммы признается:

высокой, если значение ЭРпп составляет не менее 0,9;

средней, если значение ЭРпп составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, если значение ЭРпп составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

На втором этапе определяется эффективность реализации Государственной программы, основанная на оценке эффективности реализации всех подпрограмм, по формуле



где ЭРгп - эффективность реализации Государственной программы;

ЭРпп - эффективность реализации подпрограмм;

М - количество подпрограмм.

Эффективность реализации Государственной программы признается:

высокой, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9;

средней, если значение ЭРгп составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Государственной программы признается неудовлетворительной.

**ГЛАВА 6**

**ПОДПРОГРАММА 1 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ"**

Работа организаций ЖКХ направлена на обеспечение своевременного и качественного предоставления потребителям услуг в востребованных объемах, улучшение качества обслуживания населения. Одновременно в рамках повышения эффективности работы ЖКХ и обеспечения доступности данных услуг проводится работа по снижению затрат на их оказание.

В этих целях приняты нормативные правовые акты и другие документы, предусматривающие упорядочение механизма формирования себестоимости основных ЖКУ и порядка финансирования организаций ЖКХ.

Обеспечение баланса интересов государства и организаций ЖКХ в вопросах снижения затрат при оказании ЖКУ и развития данных организаций позволило внедрить порядок финансирования затрат по оказываемым ЖКУ по планово-расчетным ценам. Ужесточены подходы к формированию себестоимости посредством нормирования включаемых в нее затрат.

Для повышения эффективности использования трудового потенциала организаций ЖКХ за 2010 - 2015 годы пересмотрено (разработано) 33 отраслевых нормативных сборника.

Достичь существенной экономии, повысить качество оказываемых услуг и эффективность работы организаций ЖКХ позволила системная работа по реализации технических и энергосберегающих мероприятий, в том числе по замене и модернизации оборудования, замещению природного газа местными видами топлива, выведению из работы оборудования с низкой энергоэффективностью, проведению капитального ремонта и тепловой модернизации жилищного фонда.

Принимаемые меры по максимальному вовлечению в работу по сокращению затрат местных органов власти, руководителей и работников организаций ЖКХ, оптимизации структуры и численности занятых, совершенствованию законодательства, а также реализация технических мероприятий позволили обеспечить выполнение установленного на пятилетку задания по снижению затрат на оказание ЖКУ населению не менее чем на 25 процентов и получить реальную экономию средств в размере более 3 трлн. рублей в текущих ценах (без учета деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7135AAA89429E5CBADEF377D58P0i0P) Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. N 450 "О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.11.2015, 1/16092).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40CP2iCP) Совмина от 25.08.2017 N 650)

В целях повышения качества оказываемых ЖКУ с 1 марта 2015 г. внедрена система профессиональной аттестации руководителей и специалистов организаций ЖКХ.

Для повышения информированности населения и возможности граждан своевременно реагировать на недоработки служб ЖКХ в г. Минске начал работу портал "Мой Горад.115.бел", а также единая диспетчерская служба.

Индикатором повышения эффективности работы жилищно-коммунальных служб являются обращения граждан, общее количество которых в 2015 году по сравнению с 2010 годом снизилось на 36,6 процента.

Вместе с тем предоставление всего комплекса ЖКУ в современных условиях требует формирования эффективной системы управления.

Обеспечить экономическую заинтересованность исполнителей в результатах своей деятельности, повышении качества обслуживания жилья и благоустройства территорий, а также снижении затрат предусматривается за счет разделения функций заказчика и подрядчика при предоставлении ЖКУ.

Дальнейшее снижение затрат по оказываемым ЖКУ планируется обеспечить путем реализации технических мероприятий, направленных на внедрение современных энергосберегающих технологий, снижение зависимости от импортируемых энергоресурсов, сокращение использования ручного труда и, как следствие, сокращение численности работающих в ЖКХ.

Планируется повысить качество обслуживания и снизить затраты на предоставляемые ЖКУ за счет использования единой общереспубликанской информационной системы при начислении специализированными организациями платы за ЖКУ. Это позволит обеспечить единство методологического руководства при обслуживании населения, а также проводить анализ различных данных.

В целях обеспечения населения качественными и доступными по стоимости ЖКУ необходимо решить следующие задачи:

оптимизация затрат по оказываемым ЖКУ;

повышение эффективности управления ЖКХ;

повышение качества предоставляемых ЖКУ;

обеспечение доступности ЖКУ.

Целевые показатели подпрограммы 1 (по организациям ЖКХ системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства):

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40CP2iEP) Совмина от 25.08.2017 N 650)

уменьшение претензий на качество оказываемых ЖКУ к предыдущему году;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40CP2iFP) Совмина от 25.08.2017 N 650)

собираемость платежей за ЖКУ, оказанные юридическим и физическим лицам;

снижение затрат на оказание ЖКУ населению в сопоставимых условиях к предыдущему году.

В целях обеспечения реализации основных направлений политики государства по социальной поддержке и повышению благосостояния граждан, а также по сокращению расходов бюджета в Государственной программе установлен целевой показатель по снижению затрат на оказание ЖКУ населению в сопоставимых условиях к предыдущему периоду не менее чем на 15 процентов в 2016 году и их дальнейшему ежегодному снижению на 5 процентов. От полученного результата по снижению затрат зависит стоимость и доступность услуг для потребителя.

Индикатором доступности ЖКУ является своевременность и полнота их оплаты потребителями, в связи с чем установлен целевой показатель по собираемости платежей за ЖКУ, оказанные физическим и юридическим лицам. Необходимо отметить, что фактические значения данного показателя используются международными кредитными организациями при проведении анализа доступности услуг.

Учитывая, что повышение качества оказываемых услуг напрямую влияет на снижение претензий, предъявляемых потребителями, определен целевой показатель по уменьшению количества претензий на качество оказываемых ЖКУ - ежегодно на 1,5 процента к уровню прошлого года.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40CP2i8P) Совмина от 25.08.2017 N 650)

Реализацию задач подпрограммы 1 планируется осуществлять по следующим направлениям:

создание служб заказчиков и подрядчиков ЖКУ;

оснащение находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ центральных тепловых пунктов, тепловых узлов, индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных жилых домов системами автоматизации и диспетчеризации;

разработка новых и совершенствование действующих технических нормативных правовых актов в сфере ЖКХ, проведение энергоаудитов;

упорядочение функций, выполняемых организациями ЖКХ, с планированием осуществления деятельности, не связанной с оказанием и (или) предоставлением населению ЖКУ, на основании договорных отношений и на возмездной основе;

запрет на привлечение банковских кредитов для осуществления текущей деятельности организаций ЖКХ;

внедрение на всей территории Республики Беларусь единой информационной системы расчетов за потребленные населением ЖКУ и другие услуги;

внедрение системы безналичных жилищных субсидий для возмещения нуждающимся гражданам части платы за ЖКУ;

совершенствование работы с населением с расширением при этом использования средств коммуникаций.

Мероприятия по реализации подпрограммы 1 приведены в приложении 2 к Государственной программе.

**ГЛАВА 7**

**ПОДПРОГРАММА 2 "МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"**

В результате перевода в 2011 - 2015 годах 211 котельных мощностью 444,3 МВт на использование местных видов топлива (далее - МВТ) доля МВТ в балансе котельно-печного топлива увеличилась на 12,3 процентного пункта и достигла уровня 41,1 процента. В настоящее время в ЖКХ эксплуатируется 3787 котельных суммарной установленной мощностью 13,8 тыс. МВт, из которых на 2852 частично или полностью используются МВТ. Суммарная мощность работающего на МВТ теплогенерирующего оборудования 4,1 тыс. МВт.

Обеспечение нормативных объемов замены в 2011 - 2015 годах тепловых сетей в количестве 3,9 тыс. км позволило стабилизировать количество тепловых сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации на уровне 30 процентов и увеличить протяженность тепловых сетей с использованием предварительно изолированных трубопроводов до 49 процентов, снизить потери тепловой энергии на ее транспортировку на 9,2 процентного пункта и достичь уровня 10,2 процента. В настоящее время организациями ЖКХ содержится 16,1 тыс. км тепловых сетей.

Вместе с тем в системе ЖКХ имеются отдельные теплоисточники, экономическая и технологическая эффективность работы которых крайне низкая. При этом себестоимость вырабатываемой ими тепловой энергии значительно превышает среднее значение. Причинами являются низкая подключенная нагрузка потребителей, эксплуатация неэффективного котельного оборудования, применение ручного труда, большая протяженность тепловых сетей и, как следствие, значительные потери тепловой энергии при транспортировке.

Повысить надежность, экономическую и технологическую эффективность теплоснабжения планируется путем реализации следующих задач:

сбалансированное развитие и модернизация теплоисточников и тепловых сетей путем внедрения передовых технологий и вывода из эксплуатации физически и морально устаревшего энергетического оборудования;

диверсификация первичных энергоносителей в топливном балансе путем увеличения использования МВТ, включая возобновляемые источники энергии, в том числе в рамках реализации Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134ACA89128E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C409P2i5P) "Энергосбережение" на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. N 248 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.04.2016, 5/41892).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40CP2iAP) Совмина от 25.08.2017 N 650)

Целевыми показателями подпрограммы 2 являются (по организациям ЖКХ системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства):

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40CP2iBP) Совмина от 25.08.2017 N 650)

норматив замены тепловых сетей;

потери тепловой энергии собственного производства организаций ЖКХ;

доля МВТ в балансе котельно-печного топлива.

Установление целевого показателя по потерям тепловой энергии при ее транспортировке обусловлено тем, что его значение характеризует эффективность работы систем централизованного теплоснабжения.

Целевой показатель по доле МВТ, в том числе возобновляемых источников энергии, в балансе котельно-печного топлива в полной мере отражает степень зависимости системы ЖКХ от импортируемых энергоресурсов.

Поскольку обеспечение технической надежности теплоснабжения связано с модернизацией оборудования, в качестве целевого показателя определен норматив замены тепловых сетей, позволяющий обеспечить своевременную замену тепловых сетей по истечении нормативного срока эксплуатации.

Реализацию задач подпрограммы 2 планируется осуществлять по следующим направлениям:

замена тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации и неудовлетворительными теплотехническими характеристиками ежегодно в объеме не менее 4 процентов от их протяженности, что составит к 2020 году 3156 км. Это позволит снизить потери тепловой энергии в тепловых сетях до 10 процентов;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40CP2i5P) Совмина от 25.08.2017 N 650)

ввод энергогенерирующих мощностей на МВТ;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40DP2iCP) Совмина от 25.08.2017 N 650)

модернизация (реконструкция) неэффективных котельных за счет:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40DP2iEP) Совмина от 25.08.2017 N 650)

оптимизации схем теплоснабжения населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных путем переключения нагрузок на другие теплоисточники или децентрализации систем теплоснабжения. Выполнение мероприятия по оптимизации схем теплоснабжения населенных пунктов позволит повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов, снизить потери тепловой энергии при транспортировке, а также сократить численность обслуживающего персонала. Получаемый годовой экономический эффект от децентрализации систем теплоснабжения сопоставим с затратами на установку индивидуальных котлов в жилых домах. К 2020 году планируется ликвидировать 81 неэффективно работающую котельную;

модернизации (реконструкции) газовых котельных, в том числе их перевода на автоматический режим работы. Выполнение мероприятия позволит снизить затраты организаций ЖКХ за счет повышения эффективности работы котельного оборудования и сокращения численности обслуживающего персонала. В автоматический режим работы предлагается перевести 72 теплоисточника;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40DP2iFP) Совмина от 25.08.2017 N 650)

модернизации (реконструкции) котельных на МВТ с установкой более эффективного котельного оборудования. Планируется осуществить модернизацию (реконструкцию) 220 существующих теплоисточников на МВТ, предусматривающую замену неэффективных котлов с ручной подачей топлива на более эффективные пиролизные котлы, котлы на пеллетах и другие;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40DP2i8P) Совмина от 25.08.2017 N 650)

модернизации (реконструкции) котельных с переводом на использование электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения потребителей. После ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС возможна модернизация (реконструкция) котельных ЖКХ с внедрением электрокотлов с аккумуляторами и без аккумуляторов тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения, для их использования в часы прохождения ночных минимумов электрической нагрузки энергосистемы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40DP2i9P) Совмина от 25.08.2017 N 650)

Часть исключена. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40DP2iAP) Совмина от 25.08.2017 N 650.

Направления реализации задач подпрограммы 2 по областям и г. Минску приведены согласно [приложению 3](#P6165).

Реализация задач и целевых показателей подпрограммы 2 обеспечивает выполнение целевых показателей и задач Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7135A9AB9A20E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C409P2i5P) "Энергосбережение" на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. N 248 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.04.2016, 5/41892), и ее подпрограмм.

Мероприятия по реализации подпрограммы 2 приведены в [приложении 2](#P1779) к Государственной программе.

**ГЛАВА 8**

**ПОДПРОГРАММА 3 "РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"**

Подпрограмма 3 направлена на повышение эффективности и надежности работы объектов ЖКХ, улучшение качества предоставляемых услуг на основе выполнения социальных стандартов и снижение затрат на их оказание.

За 2011 - 2015 годы ежегодные объемы капитального ремонта жилищного фонда в республике увеличились с 1363 тыс. до 2271,1 тыс. кв.м и достигли уровня 2 процентов от эксплуатируемого организациями ЖКХ жилищного фонда. Ежегодный прирост ввода жилья после капитального ремонта в республике составил от 14 до 30 процентов.

Реализованы мероприятия, направленные на оптимизацию затрат при проведении капитального ремонта, в том числе:

пересмотрены виды и состав выполняемых при капитальном ремонте работ;

исключено распространение на капитальный ремонт отдельных требований противопожарных норм;

определены первоочередные работы, выполняемые за счет средств, направляемых в установленном порядке на капитальный ремонт жилищного фонда.

Принятые меры позволили не допустить снижения ежегодных объемов ремонта жилья в условиях дефицита финансовых средств на его проведение.

Вместе с тем в 1993 - 2003 годах отмечен значительный спад объемов выполняемых ремонтных работ при высоких темпах строительства. Снизить его негативное влияние на эксплуатационную надежность жилищного фонда возможно при увеличении объемов капитального ремонта с достижением его уровня не менее 3 процентов от эксплуатируемого в республике жилья. Таким образом, с учетом прогнозируемого ежегодного прироста многоквартирного жилищного фонда объемы капитального ремонта к 2020 году должны достигнуть не менее 3,6 млн. кв.м.

Основной задачей подпрограммы 3 является восстановление технических и потребительских качеств, а также сохранение эксплуатационной надежности жилищного фонда.

Условиями ее достижения являются:

увеличение объема капитального ремонта до 3 процентов от жилищного фонда, что позволит обеспечить цикличность ремонтов с учетом расчетной нормативной продолжительности межремонтных сроков (один раз в 35 лет);

совершенствование технологии производства с сокращением сроков выполнения ремонтных работ и исключением наличия объектов со сверхнормативными сроками ремонта.

Целевым показателем подпрограммы 3 является ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта.

При надлежащей организации технического обслуживания, своевременном проведении регламентированных работ, ремонта и замены отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также применении современных материалов с более высоким сроком службы и улучшенными техническими характеристиками межремонтные сроки могут быть увеличены до 40 лет.

Основными мероприятиями подпрограммы 3 являются:

оптимизация затрат на проведение ремонтно-строительных работ;

сокращение сроков и совершенствование технологии производства работ;

планомерное увеличение доли платежей граждан в объеме финансирования ремонта;

вовлечение собственников в процесс содержания имущества, в том числе его модернизации;

ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта к 2020 году в объеме 3,6 млн. кв.м;

предотвращение интенсивного износа конструктивных элементов и инженерных систем жилых домов за счет текущего ремонта.

**ГЛАВА 9**

**ПОДПРОГРАММА 4 "БЕЗОПАСНЫЙ ЛИФТ"**

Подпрограмма 4 направлена на реализацию комплексных мер по повышению безопасности жизнедеятельности граждан при эксплуатации лифтового оборудования в жилищном фонде.

В последние годы в связи с недостатком финансирования наблюдается тенденция резкого снижения годовых объемов замены в жилищном фонде лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации. Так, удельный вес заменяемых лифтов в их общем количестве сократился в два раза (с 2,6 процента в 2011 году до 1,3 процента в 2015 году) и составил за пятилетку лишь 8,4 процента, тогда как с 2006 по 2010 год произведена замена 11 процентов лифтов.

Техническим [регламентом](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7133AAA99524E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40AP2iAP) Таможенного союза ТР 011/2011 "Безопасность лифтов", вступившим в силу с 15 февраля 2013 г., установлено, что лифты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу указанного технического регламента и отработавшие назначенный срок службы, должны быть приведены в соответствие с требованиями технического регламента не позднее 15 февраля 2020 г.

Обеспечить выполнение требований возможно путем замены лифтов, а также проведения их модернизации.

На основании анализа эксплуатируемого лифтового оборудования в целях приведения его к 2020 году в соответствие с требованиями технического [регламента](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7133AAA99524E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40AP2iAP) Таможенного союза ТР 011/2011 "Безопасность лифтов" установлена необходимость замены более 11 тыс. лифтов.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40DP2i4P) Совмина от 25.08.2017 N 650)

Достижение данной цели возможно при замене не менее 2000 лифтов ежегодно.

Задача подпрограммы 4 - обеспечение безопасной эксплуатации лифтового оборудования.

Целевым показателем выполнения подпрограммы 4 является замена и модернизация в жилых домах лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации.

Реализация мероприятий подпрограммы 4, указанных в [приложении 2](#P1779) к Государственной программе, позволит обеспечить выведение до 2020 года из эксплуатации лифтов, отработавших нормативный срок службы, и приведение лифтового оборудования в соответствие с требованиями технического [регламента](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7133AAA99524E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40AP2iAP) Таможенного союза ТР 011/2011 "Безопасность лифтов".

**ГЛАВА 10**

**ПОДПРОГРАММА 5 "ЧИСТАЯ ВОДА"**

Подпрограмма 5 разработана в целях обеспечения населения качественной питьевой водой.

В результате проделанной в 2011 - 2015 годах работы введены 268 объектов водопроводно-канализационного хозяйства, в том числе 47 водозаборов, 54 станции обезжелезивания воды, а также 19 комплексов канализационных очистных сооружений и достигнуты следующие показатели:

обеспеченность централизованными системами водоснабжения городского населения - 97,7 процента, сельского населения - 68,9 процента (в том числе населения агрогородков - 80,7 процента), что соответственно на 1,2 и 12,9 процентного пункта выше, чем в 2010 году;

обеспеченность централизованными и местными системами хозяйственно-бытовой канализации городского населения - 91,9 процента, сельского населения - 37,9 процента, что соответственно на 1,6 и 7,6 процентного пункта выше, чем в 2010 году.

В настоящее время централизованным водоснабжением, вода в котором соответствует питьевому качеству, пользуется 83,7 процента потребителей.

В связи с этим приоритетной задачей подпрограммы 5 является улучшение качества питьевого водоснабжения, а целевым показателем - обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества.

Реализацию этой задачи планируется осуществить посредством строительства порядка 500 станций обезжелезивания воды, поэтапного перехода г. Минска на водоснабжение из подземных источников.

В результате реализации подпрограммы 5 к концу 2020 года обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества должна составить 100 процентов.

**ГЛАВА 11**

**ПОДПРОГРАММА 6 "ОБРАЩЕНИЕ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ"**

Функционирование системы обращения с отходами в Республике Беларусь основано на принципе приоритетности использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению.

В 2009 - 2015 годах в рамках реализации мероприятий Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7133ADA29521E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40BP2i9P) сбора (заготовки) и переработки вторичного сырья в Республике Беларусь на 2009 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 22 июня 2009 г. N 327 "О Государственной программе сбора (заготовки) и переработки вторичного сырья в Республике Беларусь на 2009 - 2015 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 157, 1/10799), обеспечено формирование действенной системы обращения с отходами потребления и вторичными материальными ресурсами.

За 7 лет уровень извлечения основных видов вторичных материальных ресурсов (далее - ВМР) из состава образующихся твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) увеличился более чем в 2 раза - с 7,5 процента в 2008 году до 15,6 процента в 2015 году.

Значительно возросли объемы сбора (заготовки) вторичного сырья, в том числе:

отходов бумаги и картона - с 174,9 тыс. тонн в 2008 году до 323 тыс. тонн в 2015 году (в 1,85 раза);

отходов стекла - с 28 тыс. до 164,3 тыс. тонн (в 5,9 раза);

изношенных шин - с 13,1 тыс. до 43,2 тыс. тонн (в 3,3 раза);

отходов пластмасс - с 17,1 тыс. до 52,1 тыс. тонн (в 3 раза).

В 2009 - 2015 годах в республике созданы новые производства по переработке шин, загрязненных отходов пластмасс, сортировке стеклобоя, переработке отработанных масел. Организован сбор от населения отработанных элементов питания (батареек), ртутьсодержащих ламп и вышедшей из эксплуатации бытовой техники, в том числе в объектах розничной торговли.

Вместе с тем уровень повторного использования ТКО в Республике Беларусь ниже, чем в большинстве стран Европейского союза (от 25 процентов в Польше и Эстонии до 90 процентов в Австрии, Германии и Швейцарии).

Такой уровень переработки ТКО достигается за счет сочетания различных способов их использования, в том числе:

организации раздельного сбора отходов от населения с извлечением основных видов ВМР (макулатура, стекло, пластик, металлы);

использования органической части коммунальных отходов (зеленая биомасса, пищевые отходы) для получения компоста;

использования отходов в теплоэнергетическом хозяйстве, в том числе добычи "свалочного газа" на полигонах, производства RDF-топлива.

В настоящее время в Республике Беларусь использование ТКО ограничивается в основном только извлечением из их состава ВМР. При этом сектор обращения с ТКО характеризуется отсутствием четкой национальной стратегии ("дорожной карты") развития сферы обращения с отходами потребления и ВМР, низким уровнем развития государственно-частного партнерства в этой сфере, несовершенством законодательной базы, недостаточным охватом населения раздельным сбором отходов и низкой его осведомленностью в вопросах обращения с ТКО и ВМР.

Задача подпрограммы 6 - минимизация объема захоронения ТКО с обеспечением в 2020 году доли их повторного использования не менее 25 процентов от объема образования.

Целевые показатели подпрограммы 6:

сбор (заготовка) в 2020 году более 0,8 млн. тонн вторичных материальных ресурсов;

использование в 2020 году не менее 25 процентов ТКО от объема их образования.

Достижение задачи подпрограммы 6 планируется путем реализации следующих мер:

организационные меры:

разработка национальной стратегии по обращению с ТКО и ВМР на период до 2035 года, в которой будут определены цели и инвестиционный план развития сферы обращения с отходами и ВМР;

обеспечение 100-процентного охвата населения раздельным сбором ТКО, в том числе установка контейнеров в сельских населенных пунктах и садоводческих товариществах;

закрытие мусоропроводов в многоквартирных жилых домах и создание площадок для раздельного сбора ТКО;

разделение функций по управлению полигонами ТКО и обращению с отходами в городах с численностью населения свыше 100 тыс. человек;

развитие собственных систем сбора отходов производителями и поставщиками товаров и упаковки в рамках реализации принципа расширенной ответственности производителей;

развитие сети сбора отработанных масел от населения путем сбора в приемных пунктах, на станциях технического обслуживания, в гаражных кооперативах и других местах;

развитие государственно-частного партнерства в сфере обращения с ТКО и ВМР в целях расширения емкости рынка ВМР в республике и появления новых конкурентоспособных видов продукции из вторичного сырья;

проведение информационно-разъяснительной работы с населением в области раздельного сбора ТКО, в том числе путем реализации долгосрочной рекламной кампании по раздельному сбору населением ТКО и использованию ВМР;

инвестиционные меры:

создание производств по сортировке ТКО в административных районах;

создание производств по выпуску PRE/RDF-топлива, RDF-топлива из ТКО на базе действующих и планируемых к строительству мусороперерабатывающих организаций;

создание мощностей по использованию RDF-топлива при производстве цемента и в коммунальной теплоэнергетике;

создание производств по использованию отходов, которые в настоящее время не перерабатываются;

внедрение с учетом эффективности технико-экономических показателей оборудования для получения "свалочного газа" на полигонах ТКО;

создание на полигонах захоронения ТКО площадок для компостирования органической части ТКО;

развитие сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация приема ВМР от населения на базе объектов торговли;

совершенствование материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор (заготовку) ВМР;

экономические меры:

установление тарифов на услугу по обращению с ТКО для населения, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат;

внедрение депозитной (залоговой) системы сбора потребительской тары;

установление повышающих коэффициентов на захоронение ТКО, в составе которых обнаружены ВМР;

регулирование цен на ВМР;

регулирование размеров платы производителей и поставщиков за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки, а также компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов по сбору на территории республики отходов товаров и отходов упаковки.

Мероприятия по реализации подпрограммы 6 приведены в приложении 2 к Государственной программе.

**ГЛАВА 12**

**ПОДПРОГРАММА 7 "РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ГАЗИФИКАЦИИ СЕЛА"**

В последние годы проводилась целенаправленная государственная политика по развитию агрогородков и сельских населенных пунктов. Принят ряд нормативных правовых актов, в том числе [Указ](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7937A7A8952AB8C1A5B63B7FP5iFP) Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. N 150 "О Государственной программе возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 52, 1/6339), [Указ](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7132A6AE9424E5CBADEF377D58P0i0P) Президента Республики Беларусь от 1 августа 2011 г. N 342 "О Государственной программе устойчивого развития села на 2011 - 2015 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 88, 1/12739).

В результате выполнения мероприятий государственных программ в части развития электроэнергетики и газификации за 2005 - 2015 годы обеспечены строительство и ввод в эксплуатацию 3856,7 км подводящих газопроводов к агрогородкам и сельским населенным пунктам (в том числе в 2005 - 2010 годы - 2486,3 км и в 2011 - 2015 годы - 1370,4 км), строительство и реконструкция 22 792,7 км электрических сетей напряжением 0,4 - 10 кВ (в том числе в 2005 - 2010 годы - 14 856,8 км и в 2011 - 2015 годы - 7935,9 км).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40EP2iCP) Совмина от 25.08.2017 N 650)

Уровень газификации природным газом квартир в сельской местности возрос с 14,7 процента на 1 января 2005 г. до 32,5 процента на 1 января 2016 г. Возможность использования природного газа получили семьи, проживающие в 209 тыс. квартир на селе.

На 1 января 2016 г. суммарная протяженность линий электропередачи в сельских населенных пунктах составляет:

напряжением 0,4 кВ - более 90 000 км, из них более 8000 км не соответствуют современным техническим требованиям по электробезопасности, пропускной способности и надежности;

напряжением 6 - 10 кВ - более 100 000 км, из них более 10 000 км не соответствуют современным техническим требованиям по электробезопасности, пропускной способности и надежности.

С учетом растущего уровня благосостояния жителей сельских населенных пунктов, увеличения электропотребления за счет использования электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, повышения требований к качеству электрической энергии, увеличения количества социально-бытовых объектов на селе, уплотнения существующей застройки и других факторов необходимо продолжить реализацию мероприятий по реконструкции существующих линий электропередачи напряжением 0,4 - 10 кВ, не соответствующих современным техническим требованиям по электробезопасности, пропускной способности и надежности.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40EP2iDP) Совмина от 25.08.2017 N 650)

На 1 января 2016 г. природным газом газифицировано 948 агрогородков из 1481 (64 процента), все 118 районных центров республики, 113 городов, 88 городских, рабочих и курортных поселков (из 90). Не газифицированы природным газом г.п. Кривичи Мядельского района Минской области, преобразованный в агрогородок в 2008 году, р.п. Татарка Осиповичского района Могилевской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40EP2iEP) Совмина от 25.08.2017 N 650)

Современное состояние газораспределительной системы характеризуется низким уровнем газификации природным газом квартир в сельских населенных пунктах (32,5 процента).

Организация работы по строительству уличных распределительных газопроводов с газопроводами-вводами к эксплуатируемому жилищному фонду граждан и привлечению средств на строительство данных газопроводов в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7133ABAF9625E5CBADEF377D58P0i0P) Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. N 368 "О мерах по регулированию отношений при газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 89, 1/7643) возлагается на горисполкомы и райисполкомы.

В сельских населенных пунктах планируются строительство и реконструкция 3358,14 км электрических сетей напряжением 0,4 - 10 кВ, доведение уровня газификации природным газом квартир до 36 процентов.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40EP2iFP) Совмина от 25.08.2017 N 650)

Подпрограмма 7 нацелена на выполнение приоритетного направления социально-экономического развития республики до 2020 года - сбалансированное региональное развитие, создание новых центров экономического роста в регионах на основе их конкурентных преимуществ.

Задачами подпрограммы 7 являются:

повышение доступности и надежности электроснабжения путем развития и модернизации распределительных электрических сетей напряжением 0,4 - 10 кВ с учетом использования электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40EP2i8P) Совмина от 25.08.2017 N 650)

повышение доступности газоснабжения путем развития объектов газораспределительной системы.

Целевыми показателями реализации подпрограммы 7 являются:

протяженность построенных (реконструированных) распределительных электрических сетей напряжением 0,4 - 10 кВ - 3358,14 км;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40EP2iAP) Совмина от 25.08.2017 N 650)

протяженность построенных подводящих газопроводов к населенным пунктам - 174 км.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40EP2iBP) Совмина от 25.08.2017 N 650)

Для достижения планируемого социального эффекта мероприятия по развитию и обеспечению надежной работы электрических сетей и подводящих газопроводов должны быть выполнены своевременно и в полном объеме. Для этого необходимо ритмичное и в полном объеме их финансирование.

**ГЛАВА 13**

**ПОДПРОГРАММА 8 "КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ БЫТОВЫХ УСЛУГ"**

Цель реализации подпрограммы 8 - обеспечение населения независимо от места проживания качественными бытовыми услугами по доступным ценам.

Бытовое обслуживание населения является важным сектором потребительского рынка, участвующим в создании благоприятной среды жизнедеятельности человека.

Удельный вес бытовых услуг в структуре платных услуг остается достаточно высоким и по итогам 2015 года достиг 13,4 процента (2010 год - 13,9 процента, 2011 год - 15,9 процента, 2012 год - 14,8 процента, 2013 год - 15,3 процента, 2014 год - 18,7 процента).

В республике бытовые услуги оказывают свыше 24 тыс. субъектов хозяйствования, что составляет 6 процентов от общего количества субъектов предпринимательской деятельности. Из общего количества субъектов, оказывающих бытовые услуги, 35 процентов составляют юридические лица, 65 процентов - индивидуальные предприниматели, которые имеют более 22 тыс. объектов. Более 9,4 тыс. субъектов бытового обслуживания не имеют стационарных объектов и используют выездную форму обслуживания. В сельской местности бытовые услуги оказывают 2,6 тыс. субъектов хозяйствования.

Всего в сфере бытового обслуживания занято 345,5 тыс. человек, или 20,6 процента от общего количества работающих в сфере услуг.

Деятельность в сфере бытового обслуживания населения представляет предпринимательскую деятельность по изготовлению по индивидуальным заказам предметов личного потребления, восстановлению утраченных потребительских свойств предметов домашнего обихода и личного пользования, оказанию личных услуг.

В настоящее время сфера бытового обслуживания представлена 117 основными видами услуг ([перечень](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7132A6AD9022E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C50CP2iDP) бытовых услуг определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2014 г. N 1108 "Об утверждении Положения о государственном информационном ресурсе "Реестр бытовых услуг Республики Беларусь" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.12.2014, 5/39773).

По итогам 2015 года наибольший удельный вес в общем объеме бытовых услуг занимают услуги по ремонту и строительству жилья (39,7 процента), на втором месте - услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (21,4 процента), далее - услуги парикмахерских (13,2 процента), наименьший удельный вес (до 1 процента) услуг химчистки и крашения (0,9 процента), проката (0,8 процента), прачечных (0,2 процента).

Основным показателем обеспеченности населения бытовыми услугами является выполнение нормативов государственных социальных стандартов.

Предусмотренные в сфере бытового обслуживания нормативы государственных социальных стандартов выполняются в целом по республике и областям (г. Минску):

фактическая обеспеченность рабочими местами по 11 видам бытовых услуг (ремонт швейных изделий, обуви, мебели, бытовых машин и приборов, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, услуги проката, парикмахерских, фотоуслуги, прием заказов в прачечную и химчистку, изготовление ритуальных принадлежностей) на 1 тыс. человек превышает утвержденные нормативы в 2 - 3 раза;

фактическая обеспеченность сетью комплексных приемных пунктов (далее - КПП) составила 1 КПП на 1750 человек при нормативе 1 КПП на 1800 - 2200 человек.

Развитие сферы бытового обслуживания на протяжении последних десятилетий осуществляется планомерно в соответствии с государственными программами развития бытового обслуживания, возрождения и развития села, комплексами мер организационно-экономического и правового характера по развитию и эффективному функционированию сферы бытового обслуживания населения, ежегодно утверждаемыми заместителями Премьер-министра Республики Беларусь.

За 2011 - 2015 годы в рамках реализации Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7132A6AE9424E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40BP2i4P) устойчивого развития села на 2011 - 2015 годы:

приведено в надлежащее состояние 909 объектов бытового обслуживания (из них 628 КПП);

обновлены производственные мощности организаций путем приобретения нового и модернизации действующего оборудования в 360 организациях;

приобретено и отремонтировано 438 единиц автотранспорта и тракторов, навесного и прицепного оборудования, запасных частей, деталей и шин для организации выездного обслуживания сельского населения;

подготовлено 580 работников по рабочим специальностям из числа местных жителей, в том числе 291 - для работы на КПП;

353 работника службы быта освоили смежные профессии;

606 работников повысили квалификацию;

привлечено к осуществлению выездного обслуживания 126 субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности;

заключено 365 новых договоров в рамках развития внутрисистемной и межотраслевой кооперации между районными комбинатами бытового обслуживания (далее - РКБО) и субъектами малого предпринимательства, организациями почтовой связи, потребительской кооперации в части выездного обслуживания.

На реализацию этих мероприятий затрачено более 184,17 млрд. рублей (без учета деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7135AAA89429E5CBADEF377D58P0i0P) Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. N 450), в том числе около 93,61 млрд. рублей бюджетных средств, 90,56 млрд. рублей собственных средств организаций бытового обслуживания.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40EP2i5P) Совмина от 25.08.2017 N 650)

В конце 2014 года в сфере бытового обслуживания создана информационная система - государственный информационный ресурс "Реестр бытовых услуг Республики Беларусь". Впервые появилась возможность иметь полную информацию об исполнителях бытовых услуг, объектах бытового обслуживания.

Несмотря на положительные тенденции в сфере бытового обслуживания населения, остается нерешенным ряд вопросов.

К наиболее значимым проблемам отрасли относятся доступность услуг, прежде всего для населения, проживающего в сельской местности, неравномерное размещение сети объектов бытового обслуживания населения в пределах территориальных единиц, разный уровень бытового обслуживания городского и сельского населения, недостаточная инвестиционная привлекательность отрасли, невысокий уровень технической оснащенности организаций, недостаточный уровень сформированности предпринимательской среды, особенно в сельской местности.

В городах проблема доступности бытовых услуг, как правило, заключается в нерациональном размещении объектов бытового обслуживания, что требует корректировки генеральных планов развития городов.

Отдельной проблемой является оказание гарантированных государством видов бытовых услуг в сельской местности, которые в силу их низкой рентабельности остаются малопривлекательными для частного бизнеса. В настоящее время эту государственную функцию выполняют 93 предприятия коммунальной формы собственности, а также с долей коммунальной собственности в уставных фондах более 50 процентов - РКБО, имеющие сеть КПП, включающую 1009 пунктов. Функционирование КПП требует государственной поддержки, так как их деятельность сопряжена с низкими доходами и большими затратами. Это существенно отражается на финансово-экономическом состоянии РКБО. Так, в 2015 году убыток от реализации товаров, работ, услуг и продукции составил 17,7 млрд. рублей (без учета деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7135AAA89429E5CBADEF377D58P0i0P) Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. N 450). Чистый убыток имели 8 РКБО против 4 РКБО в 2014 году. Для минимизации убытков РКБО сокращают сеть КПП: с 2011 года по настоящее время количество КПП сократилось на 524 (на 1 января 2012 г. количество КПП составляло 1756, на 1 января 2016 г. - 1232 КПП).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40FP2iCP) Совмина от 25.08.2017 N 650)

Низкая доходность обусловлена малочисленностью проживающего в некоторых поселках сельского населения, его возрастным составом и платежеспособностью, разной удаленностью поселков друг от друга.

Для повышения эффективности функционирования сферы бытового обслуживания предстоит продолжить работу по следующим направлениям:

наращивание объема бытовых услуг за счет сохранения эффективно функционирующих объектов бытового обслуживания, развития новых видов услуг и форм бытового обслуживания, повышающих качество жизни населения, на основе привлечения инвестиций, частного капитала, развития высокодоходных видов услуг, а также развития необходимой инфраструктуры в сельской местности;

расширение участия малого и среднего бизнеса в сфере оказания бытовых услуг, в том числе за счет передачи в безвозмездное пользование имущества, находящегося в государственной собственности;

формирование разветвленной сети объектов бытового обслуживания за счет их размещения на площадях объектов потребительского рынка при осуществлении их строительства или реконструкции, в районах массовой жилой застройки, развития объектов бытового обслуживания в пределах шаговой доступности, сохранения количества и профиля действующих предприятий службы быта;

повышение коэффициента использования производственных мощностей (здания, сооружения, оборудование), в том числе за счет вовлечения в хозяйственный оборот неэффективно используемых;

техническое переоснащение организаций бытового обслуживания за счет:

обновления производственных мощностей для создания новых производств и организации высокодоходных видов бытовых услуг (Брестская область в течение 2016 - 2020 годов - 34 организации, Витебская - 31, Гомельская - 16, Гродненская - 19, Минская - 15, Могилевская область - 3 организации);

приобретения и ремонта автотранспорта и тракторов, навесного оборудования, запасных частей (Витебская область в течение 2016 - 2020 годов - 14 организаций, Гомельская - 2, Гродненская - 6, Минская - 6, Могилевская область - 2 организации).

Для обеспечения населения качественными бытовыми услугами по доступным ценам потребуется решение следующих задач:

обеспечение сбалансированного спроса и предложения бытовых услуг;

содействие повышению качества бытовых услуг и их разнообразию.

Достижение поставленных задач возможно при выполнении следующих целевых показателей:

рост объемов бытовых услуг в сопоставимых ценах;

прирост объектов бытового обслуживания в районных центрах и сельской местности.

Выполнение поставленных задач будет обеспечено путем реализации мероприятий в соответствии с [приложением 2](#P1779) к Государственной программе.

Приложение 1

к Государственной программе

"Комфортное жилье

и благоприятная среда"

на 2016 - 2020 годы

СВОДНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ И БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА" НА 2016 - 2020 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММ

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40FP2iDP) Совмина от 25.08.2017 N 650)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей. Заказчики | Единицы измерения | Значения показателей | | | | | |
|  |  | всего | в том числе по годам | | | | |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Сводный целевой показатель | | | | | | | |
| Государственная программа "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016 - 2020 годы | | | | | | | |
| 1. Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ) населению в сопоставимых условиях к предыдущему году: | процентов |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | - | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Витебский облисполком |  | - | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Гомельский облисполком |  | - | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Гродненский облисполком |  | - | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Минский облисполком |  | - | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Могилевский облисполком |  | - | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Минский горисполком |  | - | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Целевые показатели | | | | | | | |
| [Подпрограмма 1](#P178) "Обеспечение качества и доступности услуг" | | | | | | | |
| 2. Уменьшение претензий на качество оказываемых ЖКУ к предыдущему году: | процентов |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Витебский облисполком |  | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Гомельский облисполком |  | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Гродненский облисполком |  | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Минский облисполком |  | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Могилевский облисполком |  | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Минский горисполком |  | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40FP2iEP) Совмина от 25.08.2017 N 650) | | | | | | | |
| 3. Собираемость платежей за ЖКУ, оказанные физическим и юридическим лицам: | процентов |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | - | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 |
| Витебский облисполком |  | - | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 |
| Гомельский облисполком |  | - | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 |
| Гродненский облисполком |  | - | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 |
| Минский облисполком |  | - | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 |
| Могилевский облисполком |  | - | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 |
| Минский горисполком |  | - | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 |
| 4. Снижение затрат на оказание ЖКУ населению в сопоставимых условиях к предыдущему году: | процентов |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | - | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Витебский облисполком |  | - | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Гомельский облисполком |  | - | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Гродненский облисполком |  | - | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Минский облисполком |  | - | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Могилевский облисполком |  | - | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Минский горисполком |  | - | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| [Подпрограмма 2](#P221) "Модернизация и повышение эффективности теплоснабжения" | | | | | | | |
| 5. Норматив замены тепловых сетей: | процентов |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Витебский облисполком |  | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Гомельский облисполком |  | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Гродненский облисполком |  | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Минский облисполком |  | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Могилевский облисполком |  | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Минский горисполком |  | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 6. Потери тепловой энергии собственного производства организаций жилищно-коммунального хозяйства: | процентов |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | - | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 10,0 |
| Витебский облисполком |  | - | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 10,0 |
| Гомельский облисполком |  | - | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 10,0 |
| Гродненский облисполком |  | - | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 10,0 |
| Минский облисполком |  | - | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 10,0 |
| Могилевский облисполком |  | - | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 10,0 |
| Минский горисполком |  | - | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 10,0 |
| 7. Доля местных видов топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе: | процентов |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | - | 36,0 | - | - | - | - |
| Витебский облисполком |  | - | 70,0 | - | - | - | - |
| Гомельский облисполком |  | - | 41,8 | - | - | - | - |
| Гродненский облисполком |  | - | 45,6 | - | - | - | - |
| Минский облисполком |  | - | 30,6 | - | - | - | - |
| Могилевский облисполком |  | - | 54,9 | - | - | - | - |
| (п. 7 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40FP2iFP) Совмина от 25.08.2017 N 650) | | | | | | | |
| [Подпрограмма 3](#P258) "Ремонт жилищного фонда" | | | | | | | |
| 8. Ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта: | тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | 1 405,0 | 220,0 | 250,0 | 280,0 | 310,0 | 345,0 |
| Витебский облисполком |  | 2 015,0 | 320,0 | 360,0 | 400,0 | 440,0 | 495,0 |
| Гомельский облисполком |  | 2 000,0 | 315,0 | 355,0 | 395,0 | 440,0 | 495,0 |
| Гродненский облисполком |  | 1 460,0 | 230,0 | 260,0 | 290,0 | 320,0 | 360,0 |
| Минский облисполком |  | 1 650,0 | 260,0 | 295,0 | 330,0 | 360,0 | 405,0 |
| Могилевский облисполком |  | 1 660,0 | 260,0 | 295,0 | 330,0 | 365,0 | 410,0 |
| Минский горисполком |  | 4 410,0 | 695,0 | 785,0 | 875,0 | 965,0 | 1 090,0 |
| Всего по [подпрограмме 3](#P909) |  | 14 600,0 | 2 300,0 | 2 600,0 | 2 900,0 | 3 200,0 | 3 600,0 |
| [Подпрограмма 4](#P283) "Безопасный лифт" | | | | | | | |
| 9. Замена и модернизация в жилых домах лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации: | единиц |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | 610 | 33 | 143 | 143 | 148 | 143 |
| Витебский облисполком |  | 1 168 | 40 | 273 | 292 | 269 | 294 |
| Гомельский облисполком |  | 1 110 | 54 | 246 | 262 | 268 | 280 |
| Гродненский облисполком |  | 555 | 31 | 117 | 124 | 134 | 149 |
| Минский облисполком |  | 782 | 50 | 173 | 178 | 202 | 179 |
| Могилевский облисполком |  | 1 301 | 47 | 313 | 312 | 312 | 317 |
| Минский горисполком |  | 5 772 | 155 | 1 631 | 1 629 | 1 280 | 1 077 |
| Всего по [подпрограмме 4](#P982) |  | 11 298 | 410 | 2 896 | 2 940 | 2 613 | 2 439 |
| [Подпрограмма 5](#P297) "Чистая вода" | | | | | | | |
| 10. Обеспеченность потребителей централизованным водоснабжением: | процентов |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | - | 88,2 | 89,6 | 92,8 | 96,3 | 100,0 |
| Витебский облисполком |  | - | 84,4 | 86,3 | 90,5 | 94,8 | 100,0 |
| Гомельский облисполком |  | - | 74,4 | 77,6 | 90,6 | 95,4 | 100,0 |
| Гродненский облисполком |  | - | 84,7 | 86,6 | 90,8 | 95,2 | 100,0 |
| Минский облисполком |  | - | 89,2 | 90,5 | 93,5 | 97,0 | 100,0 |
| Могилевский облисполком |  | - | 83,8 | 85,9 | 90,2 | 95,0 | 100,0 |
| (п. 10 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C40FP2iFP) Совмина от 25.08.2017 N 650) | | | | | | | |
| [Подпрограмма 6](#P309) "Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов" | | | | | | | |
| 11. Сбор (заготовка) вторичных материальных ресурсов: | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |
| отходов бумаги и картона: |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | 233,0 | 44,0 | 46,8 | 47,1 | 47,4 | 47,7 |
| Витебский облисполком |  | 218,2 | 38,6 | 44,4 | 44,7 | 45,1 | 45,4 |
| Гомельский облисполком |  | 262,5 | 49,2 | 52,8 | 53,1 | 53,5 | 53,9 |
| Гродненский облисполком |  | 184,8 | 32,8 | 37,6 | 37,9 | 38,1 | 38,4 |
| Минский облисполком |  | 193,8 | 36,9 | 38,8 | 39,1 | 39,4 | 39,6 |
| Могилевский облисполком |  | 205,0 | 39,0 | 41,1 | 41,4 | 41,6 | 41,9 |
| Минский горисполком |  | 548,9 | 105,5 | 107,6 | 109,7 | 111,9 | 114,2 |
| Итого |  | 1 846,2 | 346,0 | 369,1 | 373,0 | 377,0 | 381,1 |
| отходов стекла: |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | 157,6 | 25,8 | 32,2 | 32,7 | 33,2 | 33,7 |
| Витебский облисполком |  | 135,5 | 21,7 | 27,8 | 28,2 | 28,7 | 29,1 |
| Гомельский облисполком |  | 163,9 | 28,7 | 33,0 | 33,5 | 34,1 | 34,6 |
| Гродненский облисполком |  | 121,9 | 21,9 | 24,4 | 24,8 | 25,2 | 25,6 |
| Минский облисполком |  | 159,0 | 25,3 | 32,6 | 33,2 | 33,7 | 34,2 |
| Могилевский облисполком |  | 123,5 | 21,9 | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26,0 |
| Минский горисполком |  | 223,7 | 39,7 | 44,9 | 45,6 | 46,4 | 47,1 |
| Итого |  | 1 085,1 | 185,0 | 219,7 | 223,2 | 226,9 | 230,3 |
| отходов бытовой техники: |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | 10,7 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,3 |
| Витебский облисполком |  | 10,1 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,1 |
| Гомельский облисполком |  | 12,1 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,7 |
| Гродненский облисполком |  | 8,5 | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,6 |
| Минский облисполком |  | 8,8 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,7 |
| Могилевский облисполком |  | 9,3 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,9 |
| Минский горисполком |  | 21,4 | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 5,3 | 6,6 |
| Итого |  | 80,9 | 8,0 | 12,1 | 15,9 | 20,0 | 24,9 |
| изношенных шин: |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | 35,0 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 7,8 |
| Витебский облисполком |  | 33,0 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,2 |
| Гомельский облисполком |  | 32,9 | 5,7 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 7,4 |
| Гродненский облисполком |  | 32,4 | 5,4 | 5,9 | 6,5 | 7,0 | 7,6 |
| Минский облисполком |  | 34,0 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,8 |
| Могилевский облисполком |  | 48,9 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 |
| Минский горисполком |  | 33,4 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 |
| Итого |  | 249,6 | 45,0 | 47,6 | 50,0 | 52,3 | 54,7 |
| полимерных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | 64,9 | 9,7 | 13,3 | 13,6 | 14,0 | 14,3 |
| Витебский облисполком |  | 56,3 | 8,7 | 11,5 | 11,8 | 12,0 | 12,3 |
| Гомельский облисполком |  | 69,9 | 13,4 | 13,6 | 14,0 | 14,3 | 14,6 |
| Гродненский облисполком |  | 48,9 | 7,1 | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 10,8 |
| Минский облисполком |  | 65,1 | 9,2 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,5 |
| Могилевский облисполком |  | 51,5 | 8,9 | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 11,0 |
| Минский горисполком |  | 91,0 | 14,0 | 18,6 | 19,0 | 19,5 | 19,9 |
| Итого |  | 447,6 | 71,0 | 90,9 | 93,0 | 95,3 | 97,4 |
| отработанных масел: |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | 10,2 | 1,0 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,6 |
| Витебский облисполком |  | 8,9 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,3 |
| Гомельский облисполком |  | 10,4 | 1,0 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 2,7 |
| Гродненский облисполком |  | 7,8 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,0 |
| Минский облисполком |  | 10,3 | 1,0 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,7 |
| Могилевский облисполком |  | 7,8 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,0 |
| Минский горисполком |  | 14,3 | 1,5 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 3,7 |
| Итого |  | 69,7 | 7,0 | 12,3 | 15,3 | 17,1 | 18,0 |
| Всего по [подпрограмме 6](#P1113) |  | 3 779,1 | 662,0 | 751,7 | 770,4 | 788,6 | 806,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | 511,4 | 87,8 | 102,3 | 104,8 | 107,1 | 109,4 |
| Витебский облисполком |  | 462,0 | 76,9 | 93,1 | 95,2 | 97,4 | 99,4 |
| Гомельский облисполком |  | 551,7 | 99,2 | 109,2 | 111,9 | 114,5 | 116,9 |
| Гродненский облисполком |  | 404,3 | 68,8 | 80,7 | 82,9 | 84,9 | 87,0 |
| Минский облисполком |  | 471,0 | 79,1 | 94,3 | 96,9 | 99,2 | 101,5 |
| Могилевский облисполком |  | 446,0 | 81,0 | 88,7 | 90,4 | 92,1 | 93,8 |
| Минский горисполком |  | 932,7 | 169,2 | 183,4 | 188,3 | 193,4 | 198,4 |
| [Подпрограмма 7](#P358) "Развитие электроэнергетики и газификации села" | | | | | | | |
| 12. Протяженность построенных (реконструированных) распределительных электрических сетей напряжением 0,4 - 10 кВ - Минэнерго | километров | 1 992,0 | - | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 |
| 13. Протяженность построенных подводящих газопроводов к населенным пунктам - Минэнерго | километров | 508,0 | - | 127,0 | 127,0 | 127,0 | 127,0 |
| [Подпрограмма 8](#P388) "Качество и доступность бытовых услуг" | | | | | | | |
| 14. Темпы роста объемов оказания бытовых услуг к предыдущему году в сопоставимых ценах: | процентов |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | - | 100,7 | 101,7 | 102,2 | 102,8 | 103,5 |
| Витебский облисполком |  | - | 101,0 | 101,6 | 102,0 | 103,1 | 103,4 |
| Гомельский облисполком |  | - | 100,4 | 101,7 | 102,2 | 103,0 | 103,5 |
| Гродненский облисполком |  | - | 100,7 | 101,7 | 102,2 | 103,1 | 103,4 |
| Минский облисполком |  | - | 101,0 | 101,8 | 102,5 | 103,0 | 103,2 |
| Могилевский облисполком |  | - | 100,4 | 101,5 | 102,0 | 102,8 | 103,4 |
| 15. Прирост объектов бытового обслуживания в районных центрах и сельской местности: | единиц |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | 44 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 |
| Витебский облисполком |  | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гомельский облисполком |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Гродненский облисполком |  | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Минский облисполком |  | 19 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Могилевский облисполком |  | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Итого |  | 137 | 23 | 28 | 25 | 30 | 31 |

Приложение 2

к Государственной программе

"Комфортное жилье

и благоприятная среда"

на 2016 - 2020 годы

(в редакции постановления

Совета Министров

Республики Беларусь

25.08.2017 N 650)

МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ И БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА" НА 2016 - 2020 ГОДЫ

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C50EP2iEP) Совмина от 25.08.2017 N 650)

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий. Заказчики | Срок выполнения, годы | Источники финансирования | Объемы финансирования | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Мероприятия подпрограммы 1 "Обеспечение качества и доступности услуг" | | | | | | | | |
| Задача 1. Оптимизация затрат по оказываемым жилищно-коммунальным услугам (далее - ЖКУ) | | | | | | | | |
| 1. Осуществление организациями жилищно-коммунального хозяйства системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства (далее - организации ЖКХ) деятельности, не связанной с оказанием и (или) предоставлением населению ЖКУ, на основании договорных отношений и на возмездной основе - облисполкомы, Минский горисполком | 2016 - 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Создание служб заказчиков и подрядчиков ЖКУ - облисполкомы, Минский горисполком | 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Возмещение расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих ЖКУ, связанных с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания: | 2016 - 2020 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  |  | 7 769 405,67 | 1 290 170,0 | 1 383 745,0 | 1 568 137,13 | 1 698 292,51 | 1 829 061,03 |
| Витебский облисполком |  |  | 9 651 012,01 | 1 597 460,0 | 1 744 428,0 | 1 941 632,76 | 2 102 788,28 | 2 264 702,97 |
| Гомельский облисполком |  |  | 10 631 448,29 | 1 672 130,0 | 1 525 898,0 | 2 287 634,91 | 2 477 508,61 | 2 668 276,77 |
| Гродненский облисполком |  |  | 8 027 991,03 | 1 326 440,0 | 1 462 813,0 | 1 612 221,5 | 1 746 035,88 | 1 880 480,65 |
| Минский облисполком |  |  | 7 362 291,46 | 1 268 760,0 | 1 082 599,0 | 1 542 114,34 | 1 670 109,83 | 1 798 708,29 |
| Могилевский облисполком |  |  | 3 820 890,39 | 688 090,0 | 415 208,0 | 836 338,99 | 905 755,13 | 975 498,27 |
| Минский горисполком |  |  | 11 425 218,28 | 1 996 780,0 | 1 542 211,0 | 2 426 986,25 | 2 628 426,11 | 2 830 814,92 |
| Итого по задаче 1 |  |  | 58 688 257,13 | 9 839 830,0 | 9 156 902,0 | 12 215 065,88 | 13 228 916,35 | 14 247 542,9 |
| Задача 2. Повышение эффективности управления жилищно-коммунальным хозяйством (далее - ЖКХ) | | | | | | | | |
| 4. Совершенствование структуры управления ЖКХ путем установления единой структуры управления на уровне области, г. Минска: | 2016 - 2020 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  |  | 3 464 630,61 | 700 000,0 | - | 850 815,0 | 921 432,65 | 992 382,96 |
| Витебский облисполком |  |  | 4 834 887,06 | 976 849,0 | - | 1 187 311,12 | 1 285 857,94 | 1 384 869,0 |
| Гомельский облисполком |  |  | 4 613 832,74 | 932 186,8 | - | 1 133 026,45 | 1 227 067,64 | 1 321 551,85 |
| Гродненский облисполком |  |  | 5 297 321,21 | 1 070 280,0 | - | 1 300 871,83 | 1 408 844,19 | 1 517 325,19 |
| Минский облисполком |  |  | 7 424 369,56 | 1 500 032,55 | - | 1 823 214,57 | 1 974 541,38 | 2 126 581,06 |
| Могилевский облисполком |  |  | 4 518 562,18 | 912 938,17 | - | 1 109 630,7 | 1 201 730,05 | 1 294 263,26 |
| Минский горисполком |  |  | 8 799 423,53 | 1 777 850,85 | - | 2 160 888,82 | 2 340 242,59 | 2 520 441,27 |
| Итого по задаче 2 |  |  | 38 953 026,89 | 7 870 137,37 | - | 9 565 758,49 | 10 359 716,44 | 11 157 414,59 |
| Задача 3. Повышение качества предоставляемых ЖКУ | | | | | | | | |
| 5. Внедрение на всей территории Республики Беларусь единой информационной системы расчетов за потребленные населением ЖКУ и другие услуги - облисполкомы, Минский горисполком | 2016 - 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Проведение организациями ЖКХ капитального ремонта, реконструкции, модернизации сетей водоснабжения и канализации, а также сооружений на них: | 2016 - 2020 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  |  | 2 432 749,55 | 417 520,0 | 460 000,0 | 489 654,1 | 519 033,34 | 546 542,11 |
| Витебский облисполком |  |  | 5 634 102,75 | 968 080,0 | 1 060 000,0 | 1 135 333,25 | 1 203 453,24 | 1 267 236,26 |
| Гомельский облисполком |  |  | 7 520 741,97 | 1 293 300,0 | 1 410 000,0 | 1 516 740,85 | 1 607 745,31 | 1 692 955,81 |
| Гродненский облисполком |  |  | 3 718 327,6 | 638 810,0 | 700 000,0 | 749 175,93 | 794 126,48 | 836 215,19 |
| Минский облисполком |  |  | 4 724 274,42 | 811 500,0 | 890 000,0 | 951 701,23 | 1 008 803,31 | 1 062 269,88 |
| Могилевский облисполком |  |  | 2 584 699,79 | 443 330,0 | 490 000,0 | 519 923,24 | 551 118,63 | 580 327,92 |
| Итого |  |  | 26 614 896,08 | 4 572 540,0 | 5 010 000,0 | 5 362 528,6 | 5 684 280,31 | 5 985 547,17 |
| 7. Обеспечение выполнения социальных стандартов в области ЖКХ - облисполкомы, Минский горисполком | 2016 - 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Проведение работ по благоустройству населенных пунктов: | 2016 - 2020 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  |  | 235 579 341,36 | 40 376 800,0 | 44 802 100,0 | 47 352 618,98 | 50 193 776,12 | 52 854 046,26 |
| Витебский облисполком |  |  | 242 223 979,07 | 42 265 220,0 | 42 524 100,0 | 49 567 297,53 | 52 541 335,38 | 55 326 026,16 |
| Гомельский облисполком |  |  | 214 602 715,52 | 37 534 970,0 | 37 252 900,0 | 44 019 811,7 | 46 661 000,4 | 49 134 033,42 |
| Гродненский облисполком |  |  | 208 298 037,86 | 35 600 890,0 | 40 086 600,0 | 41 751 584,56 | 44 256 679,64 | 46 602 283,66 |
| Минский облисполком |  |  | 297 373 877,01 | 52 531 780,0 | 49 165 300,0 | 61 607 590,57 | 65 304 046,0 | 68 765 160,44 |
| Могилевский облисполком |  |  | 222 861 240,23 | 37 779 720,0 | 44 355 000,0 | 44 306 846,66 | 46 965 257,46 | 49 454 416,11 |
| Минский горисполком |  |  | 760 327 184,54 | 128 454 110,0 | 153 391 500,0 | 150 646 869,68 | 159 685 681,86 | 168 149 023,0 |
| Итого |  |  | 2 181 266 375,59 | 374 543 490,0 | 411 577 500,0 | 439 252 619,68 | 465 607 776,86 | 490 284 989,05 |
| 9. Оснащение находящихся на обслуживании организаций ЖКХ тепловых узлов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных жилых домов, объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения (канализации), наружного освещения системами автоматизации и диспетчеризации: | 2016 - 2018 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  |  | 1 314 539,12 | 402 500,0 | 440 000,0 | 472 039,12 | - | - |
| Витебский облисполком |  |  | 2 480 217,3 | 759 500,0 | 830 000,0 | 890 717,3 | - | - |
| Гомельский облисполком |  |  | 2 364 170,42 | 724 500,0 | 790 000,0 | 849 670,42 | - | - |
| Гродненский облисполком |  |  | 2 265 728,22 | 693 000,0 | 760 000,0 | 812 728,22 | - | - |
| Минский облисполком |  |  | 2 719 915,74 | 833 000,0 | 910 000,0 | 976 915,74 | - | - |
| Могилевский облисполком |  |  | 2 182 495,41 | 668 500,0 | 730 000,0 | 783 995,41 | - | - |
| Минский горисполком |  |  | 3 819 965,79 | 1 169 000,0 | 1 280 000,0 | 1 370 965,79 | - | - |
| Итого |  |  | 17 147 032,0 | 5 250 000,0 | 5 740 000,0 | 6 157 032,0 | - | - |
| 10. Разработка и совершенствование технических нормативных правовых актов в сфере ЖКХ, проведение обязательных энергетических обследований (энергоаудитов) организаций ЖКХ - Минжилкомхоз | 2016 - 2020 | республиканский бюджет | 2 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 |
| 11. Совершенствование работы с населением, расширение перечня используемых средств коммуникации с населением - облисполкомы, Минский горисполком | 2016 - 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по задаче 3 |  |  | 2 227 528 303,7 | 384 866 030,0 | 422 827 500,0 | 451 272 180,3 | 471 792 057,2 | 496 770 536,2 |
| Задача 4. Обеспечение доступности ЖКУ | | | | | | | | |
| 12. Предоставление субсидий на возмещение части затрат по оказываемым населению ЖКУ: | 2016 - 2020 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  |  | 310 354 623,44 | 113 994 000,0 | 83 628 020,0 | 60 725 960,16 | 36 914 559,58 | 15 092 083,7 |
| Витебский облисполком |  |  | 319 706 577,17 | 122 830 040,0 | 78 805 510,0 | 63 601 622,54 | 38 662 639,15 | 15 806 765,48 |
| Гомельский облисполком |  |  | 352 043 994,46 | 128 670 670,0 | 88 973 320,0 | 72 397 594,55 | 44 009 601,67 | 17 992 808,24 |
| Гродненский облисполком |  |  | 247 658 123,68 | 89 657 470,0 | 67 017 740,0 | 49 009 999,09 | 29 792 571,85 | 12 180 342,74 |
| Минский облисполком |  |  | 429 281 979,44 | 162 684 990,0 | 119 439 370,0 | 79 269 771,68 | 48 187 113,09 | 19 700 734,67 |
| Могилевский облисполком |  |  | 228 715 450,14 | 84 409 310,0 | 56 127 010,0 | 47 499 677,83 | 28 874 466,25 | 11 804 986,06 |
| Минский горисполком |  |  | 181 119 061,64 | 59 131 350,0 | 44 361 010,0 | 41 815 374,14 | 25 419 048,4 | 10 392 279,1 |
| Итого |  |  | 2 068 879 809,97 | 761 377 830,0 | 538 351 980,0 | 414 319 999,99 | 251 859 999,99 | 102 969 999,99 |
| 13. Предоставление населению льгот по оплате ЖКУ: | 2016 - 2020 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  |  | 5 611 112,92 | 988 350,0 | 941 236,0 | 1 159 105,25 | 1 228 651,57 | 1 293 770,1 |
| Витебский облисполком |  |  | 2 821 424,03 | 420 830,0 | 833 035,0 | 493 535,96 | 523 148,11 | 550 874,96 |
| Гомельский облисполком |  |  | 5 050 743,8 | 835 430,0 | 1 103 402,0 | 979 765,57 | 1 038 551,5 | 1 093 594,73 |
| Гродненский облисполком |  |  | 4 119 928,5 | 662 400,0 | 990 140,0 | 776 841,52 | 823 452,01 | 867 094,97 |
| Минский облисполком |  |  | 4 241 969,33 | 684 060,0 | 1 009 839,0 | 802 243,68 | 850 378,3 | 895 448,35 |
| Могилевский облисполком |  |  | 5 082 210,86 | 863 800,0 | 1 000 823,0 | 1 013 037,0 | 1 073 819,22 | 1 130 731,64 |
| Минский горисполком |  |  | 9 367 836,72 | 1 598 800,0 | 1 813 631,0 | 1 875 021,48 | 1 987 522,77 | 2 092 861,47 |
| Итого |  |  | 36 295 226,16 | 6 053 670,0 | 7 692 106,0 | 7 099 550,46 | 7 525 523,48 | 7 924 376,22 |
| 14. Предоставление населению безналичных жилищных субсидий: | 2016 - 2020 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  |  | 7 254 306,55 | 210 860,0 | 1 310 000,0 | 1 795 881,29 | 1 916 243,55 | 2 021 321,71 |
| Витебский облисполком |  |  | 10 272 030,44 | 201 120,0 | 1 870 000,0 | 2 568 762,35 | 2 740 924,08 | 2 891 224,01 |
| Гомельский облисполком |  |  | 10 422 335,47 | 295 070,0 | 1 880 000,0 | 2 583 282,09 | 2 756 416,95 | 2 907 566,43 |
| Гродненский облисполком |  |  | 7 692 864,05 | 199 560,0 | 1 390 000,0 | 1 911 731,36 | 2 039 858,03 | 2 151 714,66 |
| Минский облисполком |  |  | 8 653 630,71 | 256 290,0 | 1 560 000,0 | 2 141 652,87 | 2 285 189,18 | 2 410 498,66 |
| Могилевский облисполком |  |  | 8 538 072,74 | 205 550,0 | 1 550 000,0 | 2 124 482,3 | 2 266 867,81 | 2 391 172,63 |
| Минский горисполком |  |  | 22 486 160,07 | 240 950,0 | 4 130 000,0 | 5 674 207,75 | 6 054 500,4 | 6 386 501,92 |
| Итого |  |  | 75 319 400,03 | 1 609 400,0 | 13 690 000,0 | 18 800 000,01 | 20 060 000,0 | 21 160 000,02 |
| 15. Возмещение расходов организаций, осуществляющих начисление платы за ЖКУ и платы за пользование жилым помещением, связанных с выполнением функций по предоставлению безналичных жилищных субсидий: | 2017 - 2020 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  |  | 2 716 063,89 | - | 612 019,5 | 657 920,96 | 702 001,67 | 744 121,76 |
| Витебский облисполком |  |  | 2 662 807,73 | - | 600 019,12 | 645 020,55 | 688 236,93 | 729 531,14 |
| Гомельский облисполком |  |  | 3 301 881,59 | - | 744 023,7 | 799 825,48 | 853 413,79 | 904 618,62 |
| Гродненский облисполком |  |  | 2 023 733,88 | - | 456 014,53 | 490 215,62 | 523 060,06 | 554 443,67 |
| Минский облисполком |  |  | 2 449 783,12 | - | 552 017,59 | 593 418,91 | 633 177,97 | 671 168,65 |
| Могилевский облисполком |  |  | 2 449 783,12 | - | 552 017,59 | 593 418,91 | 633 177,97 | 671 168,65 |
| Минский горисполком |  |  | 4 686 541,61 | - | 1 056 033,64 | 1 135 236,17 | 1 211 296,99 | 1 283 974,81 |
| Итого |  |  | 20 290 594,94 | - | 4 572 145,66 | 4 915 056,59 | 5 244 365,38 | 5 559 027,3 |
| Итого по задаче 4 |  |  | 2 180 494 436,16 | 769 040 900,0 | 559 734 086,0 | 440 219 550,46 | 279 445 523,47 | 132 054 376,23 |
| Итого по подпрограмме 1 |  | местный бюджет | 4 523 454 618,79 | 1 171 116 897,37 | 995 790 633,66 | 917 687 611,7 | 779 570 578,81 | 659 288 897,24 |
|  |  | республиканский бюджет | 2 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  | 4 525 954 618,79 | 1 171 616 897,37 | 996 290 633,66 | 918 187 611,7 | 780 070 578,81 | 659 788 897,24 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | местный бюджет | 576 496 773,11 | 158 380 200,0 | 133 577 120,5 | 115 072 131,99 | 94 093 990,99 | 75 373 329,63 |
| Витебский облисполком |  | " | 600 287 037,56 | 170 019 099,0 | 128 267 092,12 | 122 031 233,36 | 99 748 383,11 | 80 221 229,98 |
| Гомельский облисполком |  | " | 610 551 864,26 | 171 958 256,8 | 133 679 543,7 | 126 567 352,02 | 100 631 305,87 | 77 715 405,87 |
| Гродненский облисполком |  | " | 489 102 056,03 | 129 848 850,0 | 112 863 307,53 | 98 415 369,63 | 81 384 628,14 | 66 589 900,73 |
| Минский облисполком |  | " | 764 232 090,79 | 220 570 412,55 | 174 609 125,59 | 149 708 623,59 | 121 913 359,06 | 97 430 570,0 |
| Могилевский облисполком |  | " | 480 753 404,86 | 125 971 238,17 | 105 220 058,59 | 98 787 351,04 | 82 472 192,52 | 68 302 564,54 |
| Минский горисполком |  | " | 1 002 031 392,18 | 194 368 840,85 | 207 574 385,64 | 207 105 550,08 | 199 326 719,12 | 193 655 896,49 |
| Минжилкомхоз |  | республиканский бюджет | 2 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 |
| Мероприятия подпрограммы 2 "Модернизация и повышение эффективности теплоснабжения" | | | | | | | | |
| Задача 1. Сбалансированное развитие и модернизация теплоисточников и тепловых сетей путем внедрения передовых технологий и вывода из эксплуатации физически и морально устаревшего энергетического оборудования | | | | | | | | |
| 16. Замена тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ | 2016 - 2020 | местный бюджет | 324 112 770,5 | 41 278 400,0 | 38 576 833,0 | 68 092 223,6 | 80 637 903,6 | 95 527 410,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства организаций | 135 255 865,7 | 53 117 742,4 | 28 389 886,9 | 24 362 511,1 | 18 275 895,9 | 11 109 829,4 |
| Итого |  |  | 459 368 636,2 | 94 396 142,4 | 66 966 719,9 | 92 454 734,7 | 98 913 799,5 | 106 637 239,7 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | местный бюджет | 34 658 257,6 | 4 699 890,0 | 5 065 830,0 | 6 767 841,6 | 8 121 409,9 | 10 003 286,1 |
|  | собственные средства организаций | 17 523 704,4 | 4 836 110,0 | 4 040 132,0 | 3 642 158,4 | 2 938 590,1 | 2 066 713,9 |
| Витебский облисполком |  | местный бюджет | 32 887 965,2 | 4 831 250,0 | 2 475 641,0 | 6 957 000,0 | 8 348 400,0 | 10 275 674,2 |
|  | собственные средства организаций | 19 290 175,8 | 5 668 750,0 | 4 702 500,0 | 4 043 000,0 | 3 151 600,0 | 1 724 325,8 |
| Гомельский облисполком |  | местный бюджет | 49 787 446,8 | 6 935 400,0 | 6 241 860,0 | 9 986 976,0 | 11 984 371,2 | 14 638 839,6 |
|  | собственные средства организаций | 23 524 600,0 | 16 064 600,0 | 1 790 000,0 | 1 840 000,0 | 1 890 000,0 | 1 940 000,0 |
| Гродненский облисполком |  | местный бюджет | 48 988 347,0 | 6 824 490,0 | 6 135 016,0 | 9 827 265,6 | 11 792 718,7 | 14 408 856,7 |
|  | собственные средства организаций | 10 177 281,0 | 2 085 510,0 | 2 800 612,0 | 2 502 734,4 | 1 987 281,3 | 801 143,3 |
| Минский облисполком |  | местный бюджет | 62 235 834,1 | 8 844 830,0 | 6 772 349,0 | 12 736 555,2 | 15 283 866,2 | 18 598 233,7 |
|  | собственные средства организаций | 33 955 216,5 | 7 703 269,7 | 7 787 690,9 | 7 449 875,9 | 6 436 733,6 | 4 577 646,4 |
| Могилевский облисполком |  | местный бюджет | 62 361 456,7 | 9 142 540,0 | 6 585 350,0 | 13 165 257,6 | 15 798 309,1 | 17 670 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 23 692 845,3 | 9 667 460,0 | 7 268 952,0 | 4 884 742,4 | 1 871 690,9 | - |
| Минский горисполком |  | местный бюджет | 33 193 463,1 | - | 5 300 787,0 | 8 651 327,6 | 9 308 828,5 | 9 932 520,0 |
|  | собственные средства организаций | 7 092 042,7 | 7 092 042,7 | - | - | - | - |
| 17. Модернизация (реконструкция) газовых котельных, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ, в том числе их перевод в автоматический режим работы | 2016 - 2020 | местный бюджет | 18 645 348,4 | 4 631 559,1 | 947 789,3 | 6 383 000,0 | 2 283 000,0 | 4 400 000,0 |
| собственные средства организаций | 2 817 901,0 | 548 901,0 | 605 000,0 | 492 000,0 | 602 000,0 | 570 000,0 |
| Итого |  |  | 21 463 249,4 | 5 180 460,1 | 1 552 789,3 | 6 875 000,0 | 2 885 000,0 | 4 970 000,0 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | местный бюджет | 2 148 638,57 | 1 070 000,0 | 58 638,57 | 600 000,0 | 300 000,0 | 120 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 670 000,0 | 170 000,0 | 280 000,0 | 130 000,0 | 70 000,0 | 20 000,0 |
| Витебский облисполком |  | местный бюджет | 393 063,38 | 164 648,1 | 18 415,28 | 210 000,0 | - | - |
|  | собственные средства организаций | 35 351,9 | 35 351,9 | - | - | - | - |
| Гомельский облисполком |  | местный бюджет | 1 437 315,07 | 105 273,4 | 156 041,67 | 233 000,0 | 463 000,0 | 480 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 1 563 726,6 | 214 726,6 | 175 000,0 | 232 000,0 | 462 000,0 | 480 000,0 |
| Гродненский облисполком |  | местный бюджет | 2 421 864,9 | 31 177,6 | 120 687,3 | 1 330 000,0 | 560 000,0 | 380 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 548 822,5 | 128 822,5 | 150 000,0 | 130 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 |
| Минский облисполком |  | местный бюджет | 7 465 043,38 | 1 820 000,0 | 135 043,38 | 2 570 000,0 | - | 2 940 000,0 |
| Могилевский облисполком |  | " | 4 779 423,14 | 1 440 460,0 | 458 963,14 | 1 440 000,0 | 960 000,0 | 480 000,0 |
| 18. Модернизация (реконструкция) котельных на местных видах топлива, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ, с установкой более эффективного котельного оборудования | 2016 - 2020 | местный бюджет | 55 677 974,41 | 8 427 863,8 | 1 640 110,61 | 17 625 000,0 | 15 170 000,0 | 12 815 000,0 |
| собственные средства организаций | 8 207 255,1 | 4 657 255,1 | 1 525 000,0 | 715 000,0 | 660 000,0 | 650 000,0 |
| Итого |  |  | 63 885 229,51 | 13 085 118,9 | 3 165 110,61 | 18 340 000,0 | 15 830 000,0 | 13 465 000,0 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | местный бюджет | 1 236 884,69 | 580 000,0 | 41 884,69 | 160 000,0 | 150 000,0 | 305 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 595 000,0 | 100 000,0 | 275 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 100 000,0 |
| Витебский облисполком |  | местный бюджет | 2 021 341,57 | 411 620,3 | 49 721,27 | 660 000,0 | 500 000,0 | 400 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 88 379,8 | 88 379,8 | - | - | - | - |
| Гомельский облисполком |  | местный бюджет | 1 598 628,37 | 213 836,7 | 59 791,67 | 425 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 2 111 163,4 | 436 163,4 | 350 000,0 | 425 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 |
| Гродненский облисполком |  | местный бюджет | 19 127 723,99 | 2 377 288,1 | 160 435,89 | 6 320 000,0 | 6 550 000,0 | 3 720 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 4 332 711,9 | 3 832 711,9 | 160 000,0 | 110 000,0 | 130 000,0 | 100 000,0 |
| Минский облисполком |  | местный бюджет | 12 381 182,41 | 2 355 028,7 | 256 153,71 | 4 430 000,0 | 2 180 000,0 | 3 160 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 530 000,0 | 200 000,0 | 190 000,0 | 120 000,0 | 20 000,0 | - |
| Могилевский облисполком |  | местный бюджет | 19 312 213,38 | 2 490 090,0 | 1 072 123,38 | 5 630 000,0 | 5 340 000,0 | 4 780 000,0 |
| Минский горисполком |  | собственные средства организаций | 550 000,0 | - | 550 000,0 | - | - | - |
| 19. Оптимизация схем теплоснабжения населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных, в том числе перевод эксплуатируемого жилищного фонда граждан с централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на индивидуальное | 2016 - 2020 | местный бюджет | 12 142 459,1 | 2 838 459,1 | - | 4 944 000,0 | 2 940 000,0 | 1 420 000,0 |
| собственные средства организаций | 2 096 540,9 | 1 891 540,9 | 90 000,0 | 55 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| кредитные ресурсы | 320 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |
| Итого |  |  | 14 559 000,0 | 4 830 000,0 | 190 000,0 | 5 039 000,0 | 3 010 000,0 | 1 490 000,0 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | местный бюджет | 530 000,0 | 310 000,0 | - | 140 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 160 000,0 | 50 000,0 | 60 000,0 | 30 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  | кредитные ресурсы | 320 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |
| Витебский облисполком |  | местный бюджет | 1 423 338,7 | 543 338,7 | - | 460 000,0 | 220 000,0 | 200 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 116 661,3 | 116 661,3 | - | - | - | - |
| Гомельский облисполком |  | местный бюджет | 5 683 019,9 | 1 283 019,9 | - | 2 900 000,0 | 1 500 000,0 | - |
|  | собственные средства организаций | 666 980,1 | 666 980,1 | - | - | - | - |
| Гродненский облисполком |  | местный бюджет | 550 000,0 | - | - | 170 000,0 | 190 000,0 | 190 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 70 000,0 | - | 20 000,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| Минский облисполком |  | местный бюджет | 986 100,5 | 702 100,5 | - | 284 000,0 | - | - |
|  | собственные средства организаций | 1 082 899,5 | 1 057 899,5 | 10 000,0 | 15 000,0 | - | - |
| Могилевский облисполком |  | местный бюджет | 2 970 000,0 | - | - | 990 000,0 | 990 000,0 | 990 000,0 |
| 20. Модернизация (реконструкция) котельных, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ, с переводом на использование электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения потребителей | 2018 - 2020 | местный бюджет | 13 320 000,0 | - | - | 2 030 000,0 | 4 320 000,0 | 6 970 000,0 |
| собственные средства организаций | 350 000,0 | - | - | 70 000,0 | 160 000,0 | 120 000,0 |
| кредитные ресурсы | 1 050 000,0 | - | - | 350 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 |
| Итого |  |  | 14 720 000,0 | - | - | 2 450 000,0 | 4 830 000,0 | 7 440 000,0 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебский облисполком |  | местный бюджет | 670 000,0 | - | - | 240 000,0 | 250 000,0 | 180 000,0 |
| Гомельский облисполком |  | местный бюджет | 1 050 000,0 | - | - | 350 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 |
|  | кредитные ресурсы | 1 050 000,0 | - | - | 350 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 |
| Гродненский облисполком |  | местный бюджет | 3 450 000,0 | - | - | 690 000,0 | 1 490 000,0 | 1 270 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 350 000,0 | - | - | 70 000,0 | 160 000,0 | 120 000,0 |
| Минский облисполком |  | местный бюджет | 4 260 000,0 | - | - | 120 000,0 | 720 000,0 | 3 420 000,0 |
| Могилевский облисполком |  | " | 3 890 000,0 | - | - | 630 000,0 | 1 510 000,0 | 1 750 000,0 |
| Итого по задаче 1 |  | местный бюджет | 423 898 552,41 | 57 176 282,0 | 41 164 732,91 | 99 074 223,6 | 105 350 903,6 | 121 132 410,3 |
|  |  | собственные средства организаций | 148 727 562,7 | 60 215 439,4 | 30 609 886,9 | 25 694 511,1 | 19 727 895,9 | 12 479 829,4 |
|  |  | кредитные ресурсы | 1 370 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 390 000,0 | 390 000,0 | 390 000,0 |
| Задача 2. Диверсификация первичных энергоносителей в топливном балансе путем увеличения использования местных видов топлива, в том числе возобновляемых источников энергии | | | | | | | | |
| 21. Ввод энергогенерирующих мощностей на местных видах топлива | 2016 | местный бюджет | 24 640 970,2 | 24 640 970,2 | - | - | - | - |
| собственные средства организаций | 10 240 000,0 | 10 240 000,0 | - | - | - | - |
| кредитные ресурсы | 19 817 700,0 | 19 817 700,0 | - | - | - | - |
| Итого по задаче 2 |  |  | 54 698 670,2 | 54 698 670,2 | - | - | - | - |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | местный бюджет | 469 183,9 | 469 183,9 | - | - | - | - |
|  | собственные средства организаций | 320 408,1 | 320 408,1 | - | - | - | - |
|  | кредитные ресурсы | 3 465 608,1 | 3 465 608,1 | - | - | - | - |
| Витебский облисполком |  | местный бюджет | 496 783,0 | 496 783,0 | - | - | - | - |
|  | собственные средства организаций | 201 608,5 | 201 608,5 | - | - | - | - |
|  | кредитные ресурсы | 201 608,5 | 201 608,5 | - | - | - | - |
| Гомельский облисполком |  | местный бюджет | 4 210 771,0 | 4 210 771,0 | - | - | - | - |
|  | собственные средства организаций | 1 708 849,5 | 1 708 849,5 | - | - | - | - |
|  | кредитные ресурсы | 1 708 849,5 | 1 708 849,5 | - | - | - | - |
| Гродненский облисполком |  | местный бюджет | 4 588 342,6 | 4 588 342,6 | - | - | - | - |
|  | собственные средства организаций | 1 962 078,7 | 1 962 078,7 | - | - | - | - |
|  | кредитные ресурсы | 4 187 078,7 | 4 187 078,7 | - | - | - | - |
| Минский облисполком |  | местный бюджет | 11 674 399,5 | 11 674 399,5 | - | - | - | - |
|  | собственные средства организаций | 4 737 800,3 | 4 737 800,3 | - | - | - | - |
|  | кредитные ресурсы | 8 935 300,3 | 8 935 300,3 | - | - | - | - |
| Могилевский облисполком |  | местный бюджет | 3 201 490,2 | 3 201 490,2 | - | - | - | - |
|  | собственные средства организаций | 1 309 254,9 | 1 309 254,9 | - | - | - | - |
|  | кредитные ресурсы | 1 319 254,9 | 1 319 254,9 | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 2 |  | местный бюджет | 448 539 522,6 | 81 817 252,2 | 41 164 732,9 | 99 074 223,6 | 105 350 903,6 | 121 132 410,3 |
|  |  | собственные средства организаций | 158 967 562,7 | 70 455 439,4 | 30 609 886,9 | 25 694 511,1 | 19 727 895,9 | 12 479 829,4 |
|  |  | кредитные ресурсы | 21 187 700,0 | 19 917 700,0 | 100 000,0 | 390 000,0 | 390 000,0 | 390 000,0 |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  | 628 694 785,3 | 172 190 391,6 | 71 874 619,8 | 125 158 734,7 | 125 468 799,5 | 134 002 239,7 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | местный бюджет | 39 042 964,76 | 7 129 073,9 | 5 166 353,26 | 7 667 841,6 | 8 611 409,9 | 10 468 286,1 |
|  | собственные средства организаций | 19 269 112,5 | 5 476 518,1 | 4 655 132,0 | 3 862 158,4 | 3 078 590,1 | 2 196 713,9 |
|  | кредитные ресурсы | 3 785 608,1 | 3 565 608,1 | 100 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |
| Витебский облисполком |  | местный бюджет | 37 892 491,85 | 6 447 640,1 | 2 543 777,55 | 8 527 000,0 | 9 318 400,0 | 11 055 674,2 |
|  | собственные средства организаций | 19 732 177,3 | 6 110 751,5 | 4 702 500,0 | 4 043 000,0 | 3 151 600,0 | 1 724 325,8 |
|  | кредитные ресурсы | 201 608,5 | 201 608,5 | - | - | - | - |
| Гомельский облисполком |  | местный бюджет | 63 767 181,13 | 12 748 301,0 | 6 457 693,33 | 13 894 976,0 | 14 747 371,2 | 15 918 839,6 |
|  | собственные средства организаций | 29 575 319,6 | 19 091 319,6 | 2 315 000,0 | 2 497 000,0 | 2 802 000,0 | 2 870 000,0 |
|  | кредитные ресурсы | 2 758 849,5 | 1 708 849,5 | - | 350 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 |
| Гродненский облисполком |  | местный бюджет | 79 126 278,49 | 13 821 298,3 | 6 416 139,19 | 18 337 265,6 | 20 582 718,7 | 19 968 856,7 |
|  | собственные средства организаций | 17 440 894,1 | 8 009 123,1 | 3 130 612,0 | 2 822 734,4 | 2 367 281,3 | 1 111 143,3 |
|  | кредитные ресурсы | 4 187 078,7 | 4 187 078,7 | - | - | - | - |
| Минский облисполком |  | местный бюджет | 99 002 559,89 | 25 396 358,7 | 7 163 546,09 | 20 140 555,2 | 18 183 866,2 | 28 118 233,7 |
|  | собственные средства организаций | 40 305 916,3 | 13 698 969,5 | 7 987 690,9 | 7 584 875,9 | 6 456 733,6 | 4 577 646,4 |
|  | кредитные ресурсы | 8 935 300,3 | 8 935 300,3 | - | - | - | - |
| Могилевский облисполком |  | местный бюджет | 96 514 583,42 | 16 274 580,2 | 8 116 436,52 | 21 855 257,6 | 24 598 309,1 | 25 670 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 25 002 100,2 | 10 976 714,9 | 7 268 952,0 | 4 884 742,4 | 1 871 690,9 | - |
|  | кредитные ресурсы | 1 319 254,9 | 1 319 254,9 | - | - | - | - |
| Минский горисполком |  | местный бюджет | 33 193 463,1 | - | 5 300 787,0 | 8 651 327,6 | 9 308 828,5 | 9 932 520,0 |
|  | собственные средства организаций | 7 642 042,7 | 7 092 042,7 | 550 000,0 | - | - | - |
| Мероприятия подпрограммы 3 "Ремонт жилищного фонда" | | | | | | | | |
| Задача. Восстановление технических и потребительских качеств, сохранение эксплуатационной надежности жилищного фонда | | | | | | | | |
| 22. Оптимизация затрат на проведение ремонтно-строительных работ - облисполкомы, Минский горисполком | 2016 - 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. Сокращение сроков и совершенствование технологии выполнения работ - облисполкомы, Минский горисполком | 2016 - 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. Планомерное увеличение доли платежей граждан в объеме финансирования работ по ремонту объектов жилищного фонда - облисполкомы, Минский горисполком | 2016 - 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Привлечение средств населения для финансирования работ по ремонту жилых домов, реализации мероприятий по их модернизации - облисполкомы, Минский горисполком | 2016 - 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. Капитальный ремонт жилищного фонда | 2016 - 2020 | местный бюджет | 1 934 084 386,74 | 268 205 850,0 | 224 113 106,0 | 400 397 805,94 | 471 824 091,28 | 569 543 533,52 |
| платежи населения | 943 391 645,16 | 113 872 442,42 | 150 722 254,15 | 187 256 382,76 | 225 903 806,15 | 265 636 759,68 |
| Итого |  |  | 2 877 476 031,9 | 382 078 292,42 | 374 835 360,15 | 587 654 188,7 | 697 727 897,43 | 835 180 293,2 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | местный бюджет | 190 663 043,25 | 25 620 470,0 | 25 515 554,0 | 38 851 240,85 | 46 012 786,26 | 54 662 992,14 |
|  | платежи населения | 90 118 082,91 | 10 877 737,0 | 14 397 838,55 | 17 887 784,27 | 21 579 603,8 | 25 375 119,29 |
| Витебский облисполком |  | местный бюджет | 264 449 161,61 | 36 646 640,0 | 28 720 479,0 | 55 469 653,56 | 65 070 832,4 | 78 541 556,65 |
|  | платежи населения | 128 901 933,35 | 15 559 156,22 | 20 594 193,36 | 25 586 096,61 | 30 866 753,5 | 36 295 733,66 |
| Гомельский облисполком |  | местный бюджет | 269 835 917,86 | 36 853 780,0 | 35 437 292,0 | 54 311 903,41 | 64 896 445,1 | 78 336 497,35 |
|  | платежи населения | 129 630 188,11 | 15 647 060,48 | 20 710 543,98 | 25 730 649,88 | 31 041 140,8 | 36 500 792,97 |
| Гродненский облисполком |  | местный бюджет | 194 331 702,07 | 27 273 340,0 | 24 027 541,0 | 39 723 715,89 | 46 801 112,54 | 56 505 992,64 |
|  | платежи населения | 95 931 488,37 | 11 579 446,29 | 15 326 625,21 | 19 041 702,98 | 22 971 677,21 | 27 012 036,68 |
| Минский облисполком |  | местный бюджет | 217 367 494,59 | 30 553 490,0 | 24 817 584,0 | 45 539 244,32 | 52 760 027,12 | 63 697 149,15 |
|  | платежи населения | 107 468 669,51 | 12 972 046,07 | 17 169 878,71 | 21 331 749,56 | 25 734 361,34 | 30 260 633,83 |
| Могилевский облисполком |  | местный бюджет | 219 860 680,88 | 30 308 310,0 | 24 685 881,0 | 45 710 252,22 | 54 056 528,78 | 65 099 708,88 |
|  | платежи населения | 106 607 137,25 | 12 868 054,49 | 17 032 234,83 | 21 160 741,67 | 25 528 059,52 | 30 018 046,74 |
| Минский горисполком |  | местный бюджет | 577 576 386,48 | 80 949 820,0 | 60 908 775,0 | 120 791 795,69 | 142 226 359,08 | 172 699 636,71 |
|  | платежи населения | 284 734 145,66 | 34 368 941,87 | 45 490 939,51 | 56 517 657,79 | 68 182 209,98 | 80 174 396,51 |
| 27. Предотвращение интенсивного износа конструктивных элементов и инженерных систем жилых домов за счет текущего ремонта: | 2016 - 2020 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | 37 386 890,16 | 5 197 600,0 | 4 945 550,0 | 7 484 544,0 | 8 981 452,8 | 10 777 743,36 |
| Витебский облисполком |  | 37 421 268,65 | 5 140 280,0 | 5 337 697,0 | 7 402 003,2 | 8 882 403,84 | 10 658 884,61 |
| Гомельский облисполком |  | 65 929 808,93 | 9 436 080,0 | 7 033 572,0 | 13 587 955,2 | 16 305 546,24 | 19 566 655,49 |
| Гродненский облисполком |  | 26 859 348,3 | 3 756 810,0 | 3 410 843,0 | 5 409 806,4 | 6 491 767,68 | 7 790 121,22 |
| Минский облисполком |  | 48 895 497,86 | 6 797 160,0 | 6 470 344,0 | 9 787 910,4 | 11 745 492,48 | 14 094 590,98 |
| Могилевский облисполком |  | 34 488 024,41 | 4 907 630,0 | 3 856 561,0 | 7 066 987,2 | 8 480 384,64 | 10 176 461,57 |
| Минский горисполком |  | 148 998 057,65 | 20 192 780,0 | 22 962 802,0 | 29 077 603,2 | 34 893 123,84 | 41 871 748,61 |
| Итого |  |  | 399 978 895,96 | 55 428 340,0 | 54 017 369,0 | 79 816 809,6 | 95 780 171,52 | 114 936 205,84 |
| 28. Компенсация потерь, связанных с предоставлением льготных кредитов гражданам для проведения капитального ремонта и реконструкции жилых помещений, строительства инженерных сетей, возведения хозяйственных помещений и построек в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, - ОАО "АСБ Беларусбанк" | 2016 - 2020 | республиканский бюджет | 130 258 970,0 | 23 421 610,0 | 19 584 000,0 | 27 470 000,0 | 29 120 000,0 | 30 663 360,0 |
| Итого по подпрограмме 3 |  | местный бюджет | 2 334 063 282,7 | 323 634 190,0 | 278 130 475,0 | 480 214 615,54 | 567 604 262,8 | 684 479 739,36 |
|  |  | республиканский бюджет | 130 258 970,0 | 23 421 610,0 | 19 584 000,0 | 27 470 000,0 | 29 120 000,0 | 30 663 360,0 |
|  |  | платежи населения | 943 391 645,16 | 113 872 442,42 | 150 722 254,15 | 187 256 382,76 | 225 903 806,15 | 265 636 759,68 |
| Всего по подпрограмме 3 |  |  | 3 407 713 897,86 | 460 928 242,42 | 448 436 729,15 | 694 940 998,3 | 822 628 068,95 | 980 779 859,04 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | местный бюджет | 228 049 933,41 | 30 818 070,0 | 30 461 104,0 | 46 335 784,85 | 54 994 239,06 | 65 440 735,5 |
|  | платежи населения | 90 118 082,91 | 10 877 737,0 | 14 397 838,55 | 17 887 784,27 | 21 579 603,8 | 25 375 119,29 |
| Витебский облисполком |  | местный бюджет | 301 870 430,26 | 41 786 920,0 | 34 058 176,0 | 62 871 656,76 | 73 953 236,24 | 89 200 441,26 |
|  | платежи населения | 128 901 933,35 | 15 559 156,22 | 20 594 193,36 | 25 586 096,61 | 30 866 753,5 | 36 295 733,66 |
| Гомельский облисполком |  | местный бюджет | 335 765 726,79 | 46 289 860,0 | 42 470 864,0 | 67 899 858,61 | 81 201 991,34 | 97 903 152,84 |
|  | платежи населения | 129 630 188,11 | 15 647 060,48 | 20 710 543,98 | 25 730 649,88 | 31 041 140,8 | 36 500 792,97 |
| Гродненский облисполком |  | местный бюджет | 221 191 050,37 | 31 030 150,0 | 27 438 384,0 | 45 133 522,29 | 53 292 880,22 | 64 296 113,86 |
|  | платежи населения | 95 931 488,37 | 11 579 446,29 | 15 326 625,21 | 19 041 702,98 | 22 971 677,21 | 27 012 036,68 |
| Минский облисполком |  | местный бюджет | 266 262 992,45 | 37 350 650,0 | 31 287 928,0 | 55 327 154,72 | 64 505 519,6 | 77 791 740,13 |
|  | платежи населения | 107 468 669,51 | 12 972 046,07 | 17 169 878,71 | 21 331 749,56 | 25 734 361,34 | 30 260 633,83 |
| Могилевский облисполком |  | местный бюджет | 254 348 705,29 | 35 215 940,0 | 28 542 442,0 | 52 777 239,42 | 62 536 913,42 | 75 276 170,45 |
|  | платежи населения | 106 607 137,25 | 12 868 054,49 | 17 032 234,83 | 21 160 741,67 | 25 528 059,52 | 30 018 046,74 |
| Минский горисполком |  | местный бюджет | 726 574 444,13 | 101 142 600,0 | 83 871 577,0 | 149 869 398,89 | 177 119 482,92 | 214 571 385,32 |
|  | платежи населения | 284 734 145,66 | 34 368 941,87 | 45 490 939,51 | 56 517 657,79 | 68 182 209,98 | 80 174 396,51 |
| ОАО "АСБ Беларусбанк" |  | республиканский бюджет | 130 258 970,0 | 23 421 610,0 | 19 584 000,0 | 27 470 000,0 | 29 120 000,0 | 30 663 360,0 |
| Мероприятия подпрограммы 4 "Безопасный лифт" | | | | | | | | |
| Задача. Обеспечение безопасной эксплуатации лифтового оборудования | | | | | | | | |
| 29. Оптимизация затрат на проведение строительно-монтажных работ путем модернизации оборудования - облисполкомы, Минский горисполком | 2016 - 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Внедрение и распространение механизмов финансовой аренды (лизинга), в том числе для приобретения лифтового оборудования, - облисполкомы, Минский горисполком | 2016 - 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. Капитальный ремонт, приобретение, реконструкция, модернизация и замена лифтов и лифтового оборудования организаций ЖКХ | 2016 - 2020 | местный бюджет | 121 842 392,63 | 16 374 390,0 | 19 640 000,0 | 23 579 121,6 | 28 294 945,92 | 33 953 935,11 |
|  | иные источники [<\*>](#P6151) | 429 249 082,3 | - | 107 575 748,54 | 116 686 459,13 | 105 719 513,16 | 99 267 361,47 |
| Всего по подпрограмме 4 |  |  | 551 091 474,93 | 16 374 390,0 | 127 215 748,54 | 140 265 580,73 | 134 014 459,08 | 133 221 296,58 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | местный бюджет | 9 761 475,84 | 1 312 400,0 | 1 570 000,0 | 1 889 856,0 | 2 267 827,2 | 2 721 392,64 |
|  | иные источники [<\*>](#P6151) | 20 052 065,44 | - | 4 707 294,5 | 4 932 585,51 | 5 322 735,35 | 5 089 450,08 |
| Витебский облисполком |  | местный бюджет | 11 766 159,54 | 1 580 710,0 | 1 900 000,0 | 2 276 222,4 | 2 731 466,88 | 3 277 760,26 |
|  | иные источники [<\*>](#P6151) | 45 597 096,0 | - | 10 096 390,24 | 11 654 916,91 | 11 064 893,43 | 12 780 895,42 |
| Гомельский облисполком |  | местный бюджет | 16 129 354,58 | 2 167 610,0 | 2 600 000,0 | 3 121 358,4 | 3 745 630,08 | 4 494 756,1 |
|  | иные источники [<\*>](#P6151) | 38 383 109,22 | - | 8 205 965,4 | 9 378 499,48 | 9 999 442,65 | 10 799 201,69 |
| Гродненский облисполком |  | местный бюджет | 8 994 908,5 | 1 208 810,0 | 1 450 000,0 | 1 740 686,4 | 2 088 823,68 | 2 506 588,42 |
|  | иные источники [<\*>](#P6151) | 18 280 360,49 | - | 3 689 388,96 | 4 175 276,87 | 4 783 712,68 | 5 631 981,98 |
| Минский облисполком |  | местный бюджет | 14 837 622,88 | 1 994 300,0 | 2 390 000,0 | 2 871 792,0 | 3 446 150,4 | 4 135 380,48 |
|  | иные источники [<\*>](#P6151) | 23 383 201,04 | - | 5 206 953,21 | 5 620 477,85 | 6 913 941,73 | 5 641 828,25 |
| Могилевский облисполком |  | местный бюджет | 14 066 561,58 | 1 889 990,0 | 2 270 000,0 | 2 721 585,6 | 3 265 902,72 | 3 919 083,26 |
|  | иные источники [<\*>](#P6151) | 49 777 932,72 | - | 11 482 505,85 | 12 163 741,33 | 12 735 823,74 | 13 395 861,8 |
| Минский горисполком |  | местный бюджет | 46 286 309,71 | 6 220 570,0 | 7 460 000,0 | 8 957 620,8 | 10 749 144,96 | 12 898 973,95 |
|  | иные источники [<\*>](#P6151) | 233 775 317,39 | - | 64 187 250,38 | 68 760 961,18 | 54 898 963,58 | 45 928 142,25 |
| Мероприятия подпрограммы 5 "Чистая вода" | | | | | | | | |
| Задача. Улучшение качества питьевого водоснабжения | | | | | | | | |
| 32. Строительство станций обезжелезивания, переход г. Минска на водоснабжение из подземных источников, подвоз потребителям питьевой воды | 2016 - 2020 | республиканский бюджет [<\*\*>](#P6152) | 51 509 999,98 | - | - | - | 25 089 999,99 | 26 419 999,99 |
| местный бюджет | 62 959 999,98 | 5 500 000,0 | - | 5 950 000,0 | 25 089 999,99 | 26 419 999,99 |
| кредитные ресурсы | 236 963 299,39 | 7 645 897,95 | 37 285 930,01 | 65 267 079,43 | 61 319 140,7 | 65 445 251,3 |
| собственные средства организаций | 3 080 000,0 | 3 080 000,0 | - | - | - | - |
| Всего по подпрограмме 5 |  |  | 354 513 299,35 | 16 225 897,95 | 37 285 930,01 | 71 217 079,43 | 111 499 140,68 | 118 285 251,28 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | республиканский бюджет [<\*\*>](#P6152) | 7 145 524,73 | - | - | - | 3 480 512,82 | 3 665 011,91 |
|  | местный бюджет | 8 733 881,52 | 762 966,14 | - | 825 390,65 | 3 480 512,82 | 3 665 011,91 |
|  | кредитные ресурсы | 27 518 174,59 | - | 4 179 901,09 | 7 238 675,9 | 7 787 782,3 | 8 311 815,3 |
| Витебский облисполком |  | республиканский бюджет [<\*\*>](#P6152) | 8 175 979,48 | - | - | - | 3 982 436,91 | 4 193 542,57 |
|  | местный бюджет | 9 993 392,89 | 872 993,34 | - | 944 420,07 | 3 982 436,91 | 4 193 542,57 |
|  | кредитные ресурсы | 37 496 409,77 | - | 10 792 528,67 | 8 282 563,9 | 8 910 856,8 | 9 510 460,4 |
| Гомельский облисполком |  | республиканский бюджет [<\*\*>](#P6152) | 10 347 246,99 | - | - | - | 5 040 039,35 | 5 307 207,64 |
|  | местный бюджет | 12 647 304,81 | 1 104 831,27 | - | 1 195 226,55 | 5 040 039,35 | 5 307 207,64 |
|  | кредитные ресурсы | 64 804 432,95 | 3 360 612,24 | 7 382 843,38 | 19 275 681,73 | 16 826 526,8 | 17 958 768,8 |
| Гродненский облисполком |  | республиканский бюджет [<\*\*>](#P6152) | 9 219 712,78 | - | - | - | 4 490 828,84 | 4 728 883,94 |
|  | местный бюджет | 11 269 134,47 | 984 438,37 | - | 1 064 983,32 | 4 490 828,84 | 4 728 883,94 |
|  | кредитные ресурсы | 30 112 858,6 | - | - | 9 339 903,6 | 10 048 403,4 | 10 724 551,6 |
| Минский облисполком |  | республиканский бюджет [<\*\*>](#P6152) | 6 879 384,87 | - | - | - | 3 350 878,79 | 3 528 506,08 |
|  | местный бюджет | 8 408 582,25 | 734 548,96 | - | 794 648,42 | 3 350 878,79 | 3 528 506,08 |
|  | кредитные ресурсы | 36 471 414,96 | 3 252 183,67 | 8 340 593,86 | 10 143 473,03 | 7 127 771,5 | 7 607 392,9 |
| Могилевский облисполком |  | республиканский бюджет [<\*\*>](#P6152) | 9 742 151,13 | - | - | - | 4 745 303,28 | 4 996 847,85 |
|  | местный бюджет | 11 907 704,04 | 1 040 221,92 | - | 1 125 330,99 | 4 745 303,28 | 4 996 847,85 |
|  | кредитные ресурсы | 40 560 008,52 | 1 033 102,04 | 6 590 063,01 | 10 986 781,27 | 10 617 799,9 | 11 332 262,3 |
| Минский горисполком |  | собственные средства организаций | 3 080 000,0 | 3 080 000,0 | - | - | - | - |
| Мероприятия подпрограммы 6 "Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов" | | | | | | | | |
| Задача. Минимизация объема захоронения твердых коммунальных отходов с обеспечением в 2020 году доли их повторного использования  не менее 25 процентов от объема образования | | | | | | | | |
| 33. Разработка национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на период до 2035 года - Минжилкомхоз | 2016 | средства государственного учреждения "Оператор вторичных материальных ресурсов" (далее - средства оператора) | 150 000,0 | 150 000,0 | - | - | - | - |
| 34. Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам раздельного сбора твердых коммунальных отходов - Минжилкомхоз, облисполкомы, Минский горисполком | 2016 | средства оператора | 546 000,0 | 546 000,0 | - | - | - | - |
| 35. Совершенствование систем обращения с коммунальными отходами и раздельного сбора твердых коммунальных отходов | 2016 - 2020 | средства оператора | 18 760 000,0 | 5 580 000,0 | 2 970 000,0 | 3 210 000,0 | 3 410 000,0 | 3 590 000,0 |
|  | местный бюджет | 15 360 000,0 | 2 210 000,0 | - | 4 210 000,0 | 4 430 000,0 | 4 510 000,0 |
| Итого |  |  | 34 120 000,0 | 7 790 000,0 | 2 970 000,0 | 7 420 000,0 | 7 840 000,0 | 8 100 000,0 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | средства оператора | 2 460 000,0 | 730 000,0 | 390 000,0 | 420 000,0 | 450 000,0 | 470 000,0 |
|  | местный бюджет | 520 000,0 | 180 000,0 | - | 110 000,0 | 110 000,0 | 120 000,0 |
| Витебский облисполком |  | средства оператора | 2 350 000,0 | 700 000,0 | 370 000,0 | 400 000,0 | 430 000,0 | 450 000,0 |
|  | местный бюджет | 3 200 000,0 | 700 000,0 | - | 800 000,0 | 850 000,0 | 850 000,0 |
| Гомельский облисполком |  | средства оператора | 2 790 000,0 | 830 000,0 | 440 000,0 | 480 000,0 | 510 000,0 | 530 000,0 |
|  | местный бюджет | 3 010 000,0 | 210 000,0 | - | 900 000,0 | 950 000,0 | 950 000,0 |
| Гродненский облисполком |  | средства оператора | 1 980 000,0 | 590 000,0 | 310 000,0 | 340 000,0 | 360 000,0 | 380 000,0 |
|  | местный бюджет | 710 000,0 | 440 000,0 | - | 80 000,0 | 90 000,0 | 100 000,0 |
| Минский облисполком |  | средства оператора | 2 050 000,0 | 610 000,0 | 330 000,0 | 350 000,0 | 370 000,0 | 390 000,0 |
|  | местный бюджет | 3 150 000,0 | 150 000,0 | - | 950 000,0 | 1 000 000,0 | 1 050 000,0 |
| Могилевский облисполком |  | средства оператора | 2 160 000,0 | 640 000,0 | 340 000,0 | 370 000,0 | 390 000,0 | 420 000,0 |
|  | местный бюджет | 3 720 000,0 | 160 000,0 | - | 1 160 000,0 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 |
| Минский горисполком |  | средства оператора | 4 970 000,0 | 1 480 000,0 | 790 000,0 | 850 000,0 | 900 000,0 | 950 000,0 |
|  | местный бюджет | 1 050 000,0 | 370 000,0 | - | 210 000,0 | 230 000,0 | 240 000,0 |
| 36. Создание заводов (производств) по сортировке и (или) использованию твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов, мощностей по производству PRE/RDF-топлива, RDF-топлива | 2016 - 2020 | средства оператора | 37 530 000,0 | 11 150 000,0 | 5 950 000,0 | 6 410 000,0 | 6 820 000,0 | 7 200 000,0 |
|  | кредитные ресурсы | 181 152 777,53 | 56 652 183,67 | 69 060 593,86 | 5 720 000,0 | 49 720 000,0 | - |
| Итого |  |  | 218 682 777,53 | 67 802 183,67 | 75 010 593,86 | 12 130 000,0 | 56 540 000,0 | 7 200 000,0 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | кредитные ресурсы | 5 720 000,0 | - | - | 5 720 000,0 | - | - |
| Витебский облисполком |  | " | 61 312 777,53 | 3 252 183,67 | 8 340 593,86 | - | 49 720 000,0 | - |
| Гомельский облисполком |  | " | 5 720 000,0 | - | 5 720 000,0 | - | - | - |
| Гродненский облисполком |  | " | 108 400 000,0 | 53 400 000,0 | 55 000 000,0 | - | - | - |
| Минжилкомхоз [<\*\*\*>](#P6153) |  | средства оператора | 37 530 000,0 | 11 150 000,0 | 5 950 000,0 | 6 410 000,0 | 6 820 000,0 | 7 200 000,0 |
| 37. Создание мощностей по использованию RDF-топлива при производстве цемента - Минстройархитектуры | 2017 | иностранные инвестиции | 10 800 000,0 | - | 10 800 000,0 | - | - | - |
| 38. Внедрение оборудования по извлечению "свалочного газа" на полигонах твердых коммунальных отходов - Брестский, Гродненский, Могилевский облисполкомы | 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39. Создание площадок для компостирования органической части твердых коммунальных отходов - облисполкомы, Минский горисполком | 2017 - 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 6 |  | средства оператора | 56 986 000,0 | 17 426 000,0 | 8 920 000,0 | 9 620 000,0 | 10 230 000,0 | 10 790 000,0 |
|  |  | местный бюджет | 15 360 000,0 | 2 210 000,0 | - | 4 210 000,0 | 4 430 000,0 | 4 510 000,0 |
|  |  | кредитные ресурсы | 181 152 777,53 | 56 652 183,67 | 69 060 593,86 | 5 720 000,0 | 49 720 000,0 | - |
|  |  | иностранные инвестиции | 10 800 000,0 | - | 10 800 000,0 | - | - | - |
| Всего по подпрограмме 6 |  |  | 264 298 777,53 | 76 288 183,67 | 88 780 593,86 | 19 550 000,0 | 64 380 000,0 | 15 300 000,0 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | средства оператора | 2 460 000,0 | 730 000,0 | 390 000,0 | 420 000,0 | 450 000,0 | 470 000,0 |
|  | местный бюджет | 520 000,0 | 180 000,0 | - | 110 000,0 | 110 000,0 | 120 000,0 |
|  | кредитные ресурсы | 5 720 000,0 | - | - | 5 720 000,0 | - | - |
| Витебский облисполком |  | средства оператора | 2 350 000,0 | 700 000,0 | 370 000,0 | 400 000,0 | 430 000,0 | 450 000,0 |
|  | местный бюджет | 3 200 000,0 | 700 000,0 | - | 800 000,0 | 850 000,0 | 850 000,0 |
|  | кредитные ресурсы | 61 312 777,53 | 3 252 183,67 | 8 340 593,86 | - | 49 720 000,0 | - |
| Гомельский облисполком |  | средства оператора | 2 790 000,0 | 830 000,0 | 440 000,0 | 480 000,0 | 510 000,0 | 530 000,0 |
|  | местный бюджет | 3 010 000,0 | 210 000,0 | - | 900 000,0 | 950 000,0 | 950 000,0 |
|  | кредитные ресурсы | 5 720 000,0 | - | 5 720 000,0 | - | - | - |
| Гродненский облисполком |  | средства оператора | 1 980 000,0 | 590 000,0 | 310 000,0 | 340 000,0 | 360 000,0 | 380 000,0 |
|  | местный бюджет | 710 000,0 | 440 000,0 | - | 80 000,0 | 90 000,0 | 100 000,0 |
|  | кредитные ресурсы | 108 400 000,0 | 53 400 000,0 | 55 000 000,0 | - | - | - |
| Минский облисполком |  | средства оператора | 2 050 000,0 | 610 000,0 | 330 000,0 | 350 000,0 | 370 000,0 | 390 000,0 |
|  | местный бюджет | 3 150 000,0 | 150 000,0 | - | 950 000,0 | 1 000 000,0 | 1 050 000,0 |
| Могилевский облисполком |  | средства оператора | 2 160 000,0 | 640 000,0 | 340 000,0 | 370 000,0 | 390 000,0 | 420 000,0 |
|  | местный бюджет | 3 720 000,0 | 160 000,0 | - | 1 160 000,0 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 |
| Минский горисполком |  | средства оператора | 4 970 000,0 | 1 480 000,0 | 790 000,0 | 850 000,0 | 900 000,0 | 950 000,0 |
|  | местный бюджет | 1 050 000,0 | 370 000,0 | - | 210 000,0 | 230 000,0 | 240 000,0 |
| Минстройархитектуры |  | иностранные инвестиции | 10 800 000,0 | - | 10 800 000,0 | - | - | - |
| Минжилкомхоз |  | средства оператора | 696 000,0 | 696 000,0 | - | - | - | - |
| Минжилкомхоз [<\*\*\*>](#P6153) |  | " | 37 530 000,0 | 11 150 000,0 | 5 950 000,0 | 6 410 000,0 | 6 820 000,0 | 7 200 000,0 |
| Мероприятия подпрограммы 7 "Развитие электроэнергетики и газификации села" | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение доступности и надежности электроснабжения путем развития и модернизации распределительных электрических сетей напряжением 0,4 - 10 кВ | | | | | | | | |
| 40. Строительство (реконструкция) электрических сетей напряжением 0,4 - 10 кВ - Минэнерго | 2017 - 2020 | республиканский бюджет | 143 632 000,0 | - | 27 011 000,0 | 35 261 000,0 | 38 928 000,0 | 42 432 000,0 |
| Задача 2. Повышение доступности газоснабжения путем развития объектов газораспределительной системы | | | | | | | | |
| 41. Строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам - Минэнерго | 2017 - 2018 | республиканский бюджет | 56 398 000,0 | - | 11 950 000,0 | 13 439 000,0 | 14 837 000,0 | 16 172 000,0 |
| Итого по подпрограмме 7 |  |  | 200 030 000,0 | - | 38 961 000,0 | 48 700 000,0 | 53 765 000,0 | 58 604 000,0 |
| Мероприятия подпрограммы 8 "Качество и доступность бытовых услуг" | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированного спроса и предложения бытовых услуг | | | | | | | | |
| 42. Увеличение количества объектов бытового обслуживания в районных центрах и сельской местности | 2016 - 2020 | местный бюджет | 1 500 000,0 | 210 000,0 | 240 000,0 | 390 000,0 | 320 000,0 | 340 000,0 |
| собственные средства организаций | 770 000,0 | 100 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 170 000,0 | 200 000,0 |
| Итого по задаче 1 |  |  | 2 270 000,0 | 310 000,0 | 390 000,0 | 540 000,0 | 490 000,0 | 540 000,0 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | собственные средства организаций | 50 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Витебский облисполком |  | местный бюджет | 50 000,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | - | - |
|  | собственные средства организаций | 50 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Гомельский облисполком |  | местный бюджет | 50 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 150 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| Гродненский облисполком |  | местный бюджет | 80 000,0 | - | - | 80 000,0 | - | - |
| Минский облисполком |  | местный бюджет | 1 170 000,0 | 140 000,0 | 200 000,0 | 250 000,0 | 280 000,0 | 300 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 520 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 120 000,0 | 150 000,0 |
| Могилевский облисполком |  | местный бюджет | 150 000,0 | 50 000,0 | 10 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| Задача 2. Содействие повышению качества бытовых услуг и их разнообразию | | | | | | | | |
| 43. Техническое переоснащение организаций за счет обновления производственных мощностей, приобретения и ремонта автотранспорта и тракторов, навесного оборудования, приобретения запасных частей | 2016 - 2020 | местный бюджет | 6 131 500,0 | 761 500,0 | 1 470 000,0 | 1 260 000,0 | 1 400 000,0 | 1 240 000,0 |
| собственные средства организаций | 798 000,0 | 118 000,0 | 180 000,0 | 140 000,0 | 170 000,0 | 190 000,0 |
| Итого |  |  | 6 929 500,0 | 879 500,0 | 1 650 000,0 | 1 400 000,0 | 1 570 000,0 | 1 430 000,0 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | местный бюджет | 245 000,0 | 45 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 48 000,0 | 8 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Витебский облисполком |  | местный бюджет | 1 000 000,0 | 150 000,0 | 200 000,0 | 190 000,0 | 240 000,0 | 220 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 50 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Гомельский облисполком |  | местный бюджет | 150 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 170 000,0 | 50 000,0 | 60 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| Гродненский облисполком |  | местный бюджет | 3 516 500,0 | 296 500,0 | 950 000,0 | 770 000,0 | 800 000,0 | 700 000,0 |
| Минский облисполком |  | местный бюджет | 970 000,0 | 150 000,0 | 160 000,0 | 180 000,0 | 230 000,0 | 250 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 530 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 130 000,0 | 150 000,0 |
| Могилевский облисполком |  | местный бюджет | 250 000,0 | 70 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | - |
| 44. Приобретение сырья, материалов и комплектующих для собственного производства работ и услуг | 2016 - 2020 | местный бюджет | 6 250 910,0 | 1 500 910,0 | 1 340 000,0 | 1 230 000,0 | 1 070 000,0 | 1 110 000,0 |
| собственные средства организаций | 18 550 000,0 | 3 250 000,0 | 3 520 000,0 | 3 700 000,0 | 3 910 000,0 | 4 170 000,0 |
| Итого |  |  | 24 800 910,0 | 4 750 910,0 | 4 860 000,0 | 4 930 000,0 | 4 980 000,0 | 5 280 000,0 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | местный бюджет | 1 680 910,0 | 320 910,0 | 320 000,0 | 330 000,0 | 340 000,0 | 370 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 1 500 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 |
| Витебский облисполком |  | местный бюджет | 250 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 50 000,0 | 20 000,0 | 40 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 2 640 000,0 | 400 000,0 | 500 000,0 | 550 000,0 | 590 000,0 | 600 000,0 |
| Гомельский облисполком |  | местный бюджет | 1 200 000,0 | 240 000,0 | 230 000,0 | 260 000,0 | 240 000,0 | 230 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 2 460 000,0 | 450 000,0 | 470 000,0 | 500 000,0 | 520 000,0 | 520 000,0 |
| Гродненский облисполком |  | собственные средства организаций | 8 000 000,0 | 1 500 000,0 | 1 550 000,0 | 1 600 000,0 | 1 650 000,0 | 1 700 000,0 |
| Минский облисполком |  | местный бюджет | 2 680 000,0 | 750 000,0 | 640 000,0 | 530 000,0 | 410 000,0 | 350 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 3 950 000,0 | 600 000,0 | 700 000,0 | 750 000,0 | 850 000,0 | 1 050 000,0 |
| Могилевский облисполком |  | местный бюджет | 440 000,0 | 90 000,0 | 110 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 120 000,0 |
| Итого по задаче 2 |  | местный бюджет | 12 382 410,0 | 2 262 410,0 | 2 810 000,0 | 2 490 000,0 | 2 470 000,0 | 2 350 000,0 |
|  |  | собственные средства организаций | 19 348 000,0 | 3 368 000,0 | 3 700 000,0 | 3 840 000,0 | 4 080 000,0 | 4 360 000,0 |
| Итого по подпрограмме 8 |  | местный бюджет | 13 882 410,0 | 2 472 410,0 | 3 050 000,0 | 2 880 000,0 | 2 790 000,0 | 2 690 000,0 |
|  |  | собственные средства организаций | 20 118 000,0 | 3 468 000,0 | 3 850 000,0 | 3 990 000,0 | 4 250 000,0 | 4 560 000,0 |
| Всего по подпрограмме 8 |  |  | 34 000 410,0 | 5 940 410,0 | 6 900 000,0 | 6 870 000,0 | 7 040 000,0 | 7 250 000,0 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | местный бюджет | 1 925 910,0 | 365 910,0 | 370 000,0 | 380 000,0 | 390 000,0 | 420 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 1 598 000,0 | 318 000,0 | 320 000,0 | 320 000,0 | 320 000,0 | 320 000,0 |
| Витебский облисполком |  | местный бюджет | 1 300 000,0 | 260 000,0 | 260 000,0 | 260 000,0 | 260 000,0 | 260 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 2 740 000,0 | 420 000,0 | 520 000,0 | 570 000,0 | 610 000,0 | 620 000,0 |
| Гомельский облисполком |  | местный бюджет | 1 400 000,0 | 300 000,0 | 290 000,0 | 280 000,0 | 270 000,0 | 260 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 2 780 000,0 | 530 000,0 | 560 000,0 | 550 000,0 | 570 000,0 | 570 000,0 |
| Гродненский облисполком |  | местный бюджет | 3 596 500,0 | 296 500,0 | 950 000,0 | 850 000,0 | 800 000,0 | 700 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 8 000 000,0 | 1 500 000,0 | 1 550 000,0 | 1 600 000,0 | 1 650 000,0 | 1 700 000,0 |
| Минский облисполком |  | местный бюджет | 4 820 000,0 | 1 040 000,0 | 1 000 000,0 | 960 000,0 | 920 000,0 | 900 000,0 |
|  | собственные средства организаций | 5 000 000,0 | 700 000,0 | 900 000,0 | 950 000,0 | 1 100 000,0 | 1 350 000,0 |
| Могилевский облисполком |  | местный бюджет | 840 000,0 | 210 000,0 | 180 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |
| Итого по Государственной программе |  | местный бюджет | 7 520 102 226,73 | 1 603 125 139,57 | 1 337 775 841,6 | 1 533 595 572,44 | 1 513 130 691,12 | 1 532 474 982,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 384 298 969,98 | 23 921 610,0 | 59 045 000,0 | 76 670 000,0 | 108 474 999,99 | 116 187 359,99 |
| собственные средства организаций | 182 165 562,7 | 77 003 439,4 | 34 459 886,9 | 29 684 511,1 | 23 977 895,9 | 17 039 829,4 |
| средства оператора | 56 986 000,0 | 17 426 000,0 | 8 920 000,0 | 9 620 000,0 | 10 230 000,0 | 10 790 000,0 |
| платежи населения | 943 391 645,16 | 113 872 442,42 | 150 722 254,15 | 187 256 382,76 | 225 903 806,15 | 265 636 759,68 |
| кредитные ресурсы | 439 303 776,92 | 84 215 781,62 | 106 446 523,87 | 71 377 079,43 | 111 429 140,7 | 65 835 251,3 |
| иностранные инвестиции | 10 800 000,0 | - | 10 800 000,0 | - | - | - |
| иные источники | 429 249 082,3 | - | 107 575 748,54 | 116 686 459,13 | 105 719 513,16 | 99 267 361,47 |
| Всего по Государственной программе |  |  | 9 966 297 263,79 | 1 919 564 413,01 | 1 815 745 255,06 | 2 024 890 004,86 | 2 098 866 047,02 | 2 107 231 543,84 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | местный бюджет | 864 530 938,64 | 198 948 620,04 | 171 144 577,76 | 172 281 005,09 | 163 947 979,97 | 158 208 755,78 |
| республиканский бюджет | 7 145 524,73 | - | - | - | 3 480 512,82 | 3 665 011,91 |
| собственные средства организаций | 20 867 112,5 | 5 794 518,1 | 4 975 132,0 | 4 182 158,4 | 3 398 590,1 | 2 516 713,9 |
| средства оператора | 2 460 000,0 | 730 000,0 | 390 000,0 | 420 000,0 | 450 000,0 | 470 000,0 |
| платежи населения | 90 118 082,91 | 10 877 737,0 | 14 397 838,55 | 17 887 784,27 | 21 579 603,8 | 25 375 119,29 |
| кредитные ресурсы | 37 023 782,69 | 3 565 608,1 | 4 279 901,09 | 12 998 675,9 | 7 827 782,3 | 8 351 815,3 |
| иные источники | 20 052 065,44 | - | 4 707 294,5 | 4 932 585,51 | 5 322 735,35 | 5 089 450,08 |
| Витебский облисполком |  | местный бюджет | 966 309 512,1 | 221 667 362,44 | 167 029 045,67 | 197 710 532,59 | 190 843 923,14 | 189 058 648,27 |
| республиканский бюджет | 8 175 979,48 | - | - | - | 3 982 436,91 | 4 193 542,57 |
| собственные средства организаций | 22 472 177,3 | 6 530 751,5 | 5 222 500,0 | 4 613 000,0 | 3 761 600,0 | 2 344 325,8 |
| средства оператора | 2 350 000,0 | 700 000,0 | 370 000,0 | 400 000,0 | 430 000,0 | 450 000,0 |
| платежи населения | 128 901 933,35 | 15 559 156,22 | 20 594 193,36 | 25 586 096,61 | 30 866 753,5 | 36 295 733,66 |
| кредитные ресурсы | 99 010 795,8 | 3 453 792,17 | 19 133 122,53 | 8 282 563,9 | 58 630 856,8 | 9 510 460,4 |
| иные источники | 45 597 096,0 | - | 10 096 390,24 | 11 654 916,91 | 11 064 893,43 | 12 780 895,42 |
| Гомельский облисполком |  | местный бюджет | 1 043 271 431,57 | 234 778 859,07 | 185 498 101,03 | 213 858 771,58 | 206 586 337,84 | 202 549 362,05 |
| республиканский бюджет | 10 347 246,99 | - | - | - | 5 040 039,35 | 5 307 207,64 |
| собственные средства организаций | 32 355 319,6 | 19 621 319,6 | 2 875 000,0 | 3 047 000,0 | 3 372 000,0 | 3 440 000,0 |
| средства оператора | 2 790 000,0 | 830 000,0 | 440 000,0 | 480 000,0 | 510 000,0 | 530 000,0 |
| платежи населения | 129 630 188,11 | 15 647 060,48 | 20 710 543,98 | 25 730 649,88 | 31 041 140,8 | 36 500 792,97 |
| кредитные ресурсы | 73 283 282,45 | 5 069 461,74 | 13 102 843,38 | 19 625 681,73 | 17 176 526,8 | 18 308 768,8 |
| иные источники | 38 383 109,22 | - | 8 205 965,4 | 9 378 499,48 | 9 999 442,65 | 10 799 201,69 |
| Гродненский облисполком |  | местный бюджет | 813 989 927,86 | 177 630 046,67 | 149 117 830,72 | 165 621 827,24 | 162 729 879,58 | 158 890 343,65 |
| республиканский бюджет | 9 219 712,78 | - | - | - | 4 490 828,84 | 4 728 883,94 |
| собственные средства организаций | 25 440 894,1 | 9 509 123,1 | 4 680 612,0 | 4 422 734,4 | 4 017 281,3 | 2 811 143,3 |
| средства оператора | 1 980 000,0 | 590 000,0 | 310 000,0 | 340 000,0 | 360 000,0 | 380 000,0 |
| платежи населения | 95 931 488,37 | 11 579 446,29 | 15 326 625,21 | 19 041 702,98 | 22 971 677,21 | 27 012 036,68 |
| кредитные ресурсы | 142 699 937,3 | 57 587 078,7 | 55 000 000,0 | 9 339 903,6 | 10 048 403,4 | 10 724 551,6 |
| иные источники | 18 280 360,49 | - | 3 689 388,96 | 4 175 276,87 | 4 783 712,68 | 5 631 981,98 |
| Минский облисполком |  | местный бюджет | 1 160 713 848,26 | 287 236 270,21 | 216 450 599,68 | 230 752 773,93 | 213 319 774,05 | 212 954 430,39 |
| республиканский бюджет | 6 879 384,87 | - | - | - | 3 350 878,79 | 3 528 506,08 |
| собственные средства организаций | 45 305 916,3 | 14 398 969,5 | 8 887 690,9 | 8 534 875,9 | 7 556 733,6 | 5 927 646,4 |
| средства оператора | 2 050 000,0 | 610 000,0 | 330 000,0 | 350 000,0 | 370 000,0 | 390 000,0 |
| платежи населения | 107 468 669,51 | 12 972 046,07 | 17 169 878,71 | 21 331 749,56 | 25 734 361,34 | 30 260 633,83 |
| кредитные ресурсы | 45 406 715,26 | 12 187 483,97 | 8 340 593,86 | 10 143 473,03 | 7 127 771,5 | 7 607 392,9 |
| иные источники | 23 383 201,04 | - | 5 206 953,21 | 5 620 477,85 | 6 913 941,73 | 5 641 828,25 |
| Могилевский облисполком |  | местный бюджет | 862 150 959,19 | 180 761 970,29 | 144 328 937,11 | 178 576 764,65 | 178 968 621,04 | 179 514 666,1 |
| республиканский бюджет | 9 742 151,13 | - | - | - | 4 745 303,28 | 4 996 847,85 |
| собственные средства организаций | 25 002 100,2 | 10 976 714,9 | 7 268 952,0 | 4 884 742,4 | 1 871 690,9 | - |
| средства оператора | 2 160 000,0 | 640 000,0 | 340 000,0 | 370 000,0 | 390 000,0 | 420 000,0 |
| платежи населения | 106 607 137,25 | 12 868 054,49 | 17 032 234,83 | 21 160 741,67 | 25 528 059,52 | 30 018 046,74 |
| кредитные ресурсы | 41 879 263,42 | 2 352 356,94 | 6 590 063,01 | 10 986 781,27 | 10 617 799,9 | 11 332 262,3 |
| иные источники | 49 777 932,72 | - | 11 482 505,85 | 12 163 741,33 | 12 735 823,74 | 13 395 861,8 |
| Минский горисполком |  | местный бюджет | 1 809 135 609,12 | 302 102 010,85 | 304 206 749,64 | 374 793 897,37 | 396 734 175,5 | 431 298 775,76 |
| собственные средства организаций | 10 722 042,7 | 10 172 042,7 | 550 000,0 | - | - | - |
| средства оператора | 4 970 000,0 | 1 480 000,0 | 790 000,0 | 850 000,0 | 900 000,0 | 950 000,0 |
| платежи населения | 284 734 145,66 | 34 368 941,87 | 45 490 939,51 | 56 517 657,79 | 68 182 209,98 | 80 174 396,51 |
| иные источники | 233 775 317,39 | - | 64 187 250,38 | 68 760 961,18 | 54 898 963,58 | 45 928 142,25 |
| Минжилкомхоз |  | республиканский бюджет | 2 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 |
| средства оператора | 696 000,0 | 696 000,0 | - | - | - | - |
| Минстройархитектуры |  | иностранные инвестиции | 10 800 000,0 | - | 10 800 000,0 | - | - | - |
| Минэнерго |  | республиканский бюджет | 200 030 000,0 | - | 38 961 000,0 | 48 700 000,0 | 53 765 000,0 | 58 604 000,0 |
| ОАО "АСБ Беларусбанк" |  | " | 130 258 970,0 | 23 421 610,0 | 19 584 000,0 | 27 470 000,0 | 29 120 000,0 | 30 663 360,0 |
| Минжилкомхоз [<\*\*\*>](#P6153) |  | средства оператора | 37 530 000,0 | 11 150 000,0 | 5 950 000,0 | 6 410 000,0 | 6 820 000,0 | 7 200 000,0 |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования подлежит уточнению, привлечение бюджетных средств не предусматривается.

<\*\*> С учетом возможностей республиканского бюджета.

<\*\*\*> Получатели средств и конкретные объемы финансирования определяются в порядке, установленном законодательством.

Приложение 3

к Государственной программе

"Комфортное жилье

и благоприятная среда"

на 2016 - 2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 2 "МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ" ПО ОБЛАСТЯМ И Г. МИНСКУ

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=FF7443BB2DBC1EC29E214AA52743A5EF7E2D9A2E9FA3F61367DAC04DAD0EFB7500F779AABBB3950A79EC4C7443Q6i6P) Совмина от 25.08.2017 N 650)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления реализации задач. Заказчики | Единицы измерения | Всего | В том числе по годам | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Замена тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации и неудовлетворительными теплотехническими характеристиками: | километров |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | 465 | 97 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Витебский облисполком |  | 330 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Гомельский облисполком |  | 570 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Гродненский облисполком |  | 415 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Минский облисполком |  | 630 | 120 | 125 | 130 | 130 | 125 |
| Могилевский облисполком |  | 476 | 99 | 96 | 95 | 93 | 93 |
| Минский горисполком |  | 270 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Итого |  | 3 156 | 637 | 629 | 633 | 631 | 626 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=FF7443BB2DBC1EC29E214AA52743A5EF7E2D9A2E9FA3F61367DAC04DAD0EFB7500F779AABBB3950A79EC4C7443Q6i1P) Совмина от 25.08.2017 N 650) | | | | | | | |
| 2. Ввод энергогенерирующих мощностей на местных видах топлива: | мегаватт |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | 29,6 | 29,6 | - | - | - | - |
| Витебский облисполком |  | 8,7 | 8,7 | - | - | - | - |
| Гомельский облисполком |  | 17,4 | 17,4 | - | - | - | - |
| Гродненский облисполком |  | 11,4 | 11,4 | - | - | - | - |
| Минский облисполком |  | 14,6 | 14,6 | - | - | - | - |
| Могилевский облисполком |  | 24,7 | 24,7 | - | - | - | - |
| Итого |  | 106,4 | 106,4 | - | - | - | - |
| (п. 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=FF7443BB2DBC1EC29E214AA52743A5EF7E2D9A2E9FA3F61367DAC04DAD0EFB7500F779AABBB3950A79EC4C7443Q6i0P) Совмина от 25.08.2017 N 650) | | | | | | | |
| 3. Оптимизация схем теплоснабжения населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных: | штук |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Витебский облисполком |  | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Гомельский облисполком |  | 21 | 6 | 6 | 6 | 3 | - |
| Гродненский облисполком |  | 20 | - | 6 | 4 | 5 | 5 |
| Минский облисполком |  | 8 | 3 | 2 | 3 | - | - |
| Могилевский облисполком |  | 15 | - | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Итого |  | 81 | 13 | 21 | 21 | 14 | 12 |
| 4. Модернизация (реконструкция) газовых котельных, в том числе их перевод в автоматический режим работы: | штук |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | 18 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Витебский облисполком |  | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Гомельский облисполком |  | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Гродненский облисполком |  | 21 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 |
| Минский облисполком |  | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Могилевский облисполком |  | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Итого |  | 72 | 11 | 20 | 20 | 10 | 11 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=FF7443BB2DBC1EC29E214AA52743A5EF7E2D9A2E9FA3F61367DAC04DAD0EFB7500F779AABBB3950A79EC4C7744Q6i2P) Совмина от 25.08.2017 N 650) | | | | | | | |
| 5. Модернизация (реконструкция) котельных на местных видах топлива с установкой более эффективного котельного оборудования: | штук |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | 20 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Витебский облисполком |  | 36 | 10 | 9 | 10 | 4 | 3 |
| Гомельский облисполком |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Гродненский облисполком |  | 29 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 |
| Минский облисполком |  | 30 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 |
| Могилевский облисполком |  | 95 | 15 | 21 | 23 | 19 | 17 |
| Итого |  | 220 | 46 | 53 | 51 | 36 | 34 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=FF7443BB2DBC1EC29E214AA52743A5EF7E2D9A2E9FA3F61367DAC04DAD0EFB7500F779AABBB3950A79EC4C7744Q6i2P) Совмина от 25.08.2017 N 650) | | | | | | | |